ОТЧЁТ

О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ОБНИНСК" ЗА 2017 ГОД

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов муниципальной Программы

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»  по итогам 2017 года.

Индикаторы по итогам реализации программы за 2017  год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы:

В 2017 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" (далее Программа).

В составе данного этапа 08.08.2017 организован и проведен аукцион на право заключения договора  об  освоении территории в целях строительства жилья экономического класса на земельном участке, расположенном по  адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, незастроенная территория 46 микрорайона.

По итогам аукциона  с компанией  ООО «РусСтройГруп» заключен Договор №  01-28/282 от 30.08.2017 в соответствии с которым ООО «РусСтройГруп» должно обеспечить  проектирование и строительство на земельном участке кадастровый номер 40:27:030803:2237 многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов и осуществить ввод дома в эксплуатацию.

ООО «РусСтройГруп»  в рамках мероприятий программы ведет проектирование жилого дома.

Также с целью реализации первого этапа  муниципальной Программы  на запланированные на 2017 год бюджетные средства в размере 3000 тыс. руб.  проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237.

Документация разработана и передана  МКУ «Городское строительство».

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1.1. В запланированные сроки  выполнены работы  на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных  сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения проектируемого многоквартирного дома для переселения.  Проектно-сметная документация  передана  МКУ «Городское строительство».

3.Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 3000 | 990,3 | 33* |
| Итого | 3000 | 990,3 | 33 |

* Запланированное мероприятие выполнено, экономия средств за счет конкурентных торгов.

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2017 год.

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников; | МКУ "Городское строительство" | 3000 | 990,3 | 33 | - | - | - | - | 3000 | 990,3 | Запланированное на 2017 год мероприятие – разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 выполнено, экономия средств за счет конкурентных торгов |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 3000 | 990,3 | 33 | - | - | - | - | 3000 | 990,3 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Отсутствуют.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

В 2017 году изменений в Программу не вносилось.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск"   за 2017 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений | 1 | - | - | 3 000 | 990,3 | - | 1,000 |
|  |  |  | К= 0,5х1х0,4х1+0,1х1=1 |  |
| 2. | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 х 1 = 1,000 |  |

Исп. Никольская Н.В.

Тел. 3958560