Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.2. 2 этап 2021-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)** | **Весовой коэффициент индикатора** | **Сроки реализации** | **Единица измерения** | **Источники финансирования** | **Годы реализации** | **Итого по 2-му этапу программы** |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **Подпрограмма 1.****Содержание и озеленение территории города Обнинска** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | **84734,2** | **84852,8** | **129090,6** | **121978,8** | **420656,6** |
| **Областной бюджет** | **3518,2** | **-** | **-** | **-** | **3518,2** |
| **Местный бюджет** | **81216,0** | **84852,8** | **129090,6** | **121978,8** | **417138,2** |
| **1.1** | **Мероприятие 1.****Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке земель от мусора, отлову животных без владельцев** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | **41075,3** | **39660,3** | **70511,7** | **56878,8** | **208126,1** |
| **Областной бюджет** | **3518,2** | **-** | **-** | **-**  | **3518,2** |
| **Местный бюджет** | **37557,1** | **39660,3** | **70511,7** | **56878,8** | **204607,9** |
| **Индикатор 1.****Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке** | **0,7** |  | **тыс. кв. м** |  | **147,5** | **160,0** | **160,0** | **160,0** | **160,0** |
|  | **Индикатор 2.****Количество проведенных субботников** | **0,1** |  | **ед.** |  | **250** | **250** | **250** | **250** | **1000** |
| **Индикатор 3.****Обустройство площадок для сбора крупногабаритных отходов** | **0,1** |  | **ед.** |  |  |  | **28** | **20** | **48** |
| **Индикатор 4.****Количество животных без владельцев отловленных на территории города**  | **0,1** |  | **гол.** |  |  |  | **3** | **5** | **8** |
| **1.2** | **Мероприятие 2.****Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений** | **Весовой коэффициент индикатора** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **30983,8** | **37842,5** | **42351,5** | **50100,0** | **161277,8** |
| **2021-2023** | **2024** |
| **Индикатор 1.****Количество высаженной цветочной рассады** | **0,5** | **0,5** | **шт.**  |  | **110000** | **90000** | **90000** | **90000** | **-** |
| **Индикатор 2.****Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов** | **0,5** |  | **га** |  | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **0** | **21,0** |
|  | **Индикатор 3.****Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев** |  | **0,2** | **га** |  |  |  |  | **645,2** | **645,2** |
| **Индикатор 4.****Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий** |  | **0,3** | **шт.** |  |  |  |  | **2000** | **2000** |
| **1.3** | **Мероприятие 5.****Реализация мероприятий по****декоративному оформлению****территорий города Обнинска** | **Весовой коэффициент индикатора** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **12675,1** | **7350,0** | **8000,0** | **8000,0** | **36025,1** |
| **2021 - 2022** | **2023- 2024** |
| **Индикатор 1.****Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления** | **0,6** | **0,8** | **шт.** |  | **75** | **77** | **79** | **85** | **316** |
| **Индикатор 2.****Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО «Город Обнинск»** | **0,2** | **0,2** | **шт.** |  | **10** | **10** | **10** | **10** | **40** |
| **Индикатор 3.****Количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства** | **0,2** | - | **шт.** |  | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | 6 |
| **1.4.** | **Мероприятие 7.****Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города** | **2023 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** |  |  | **8227,4** | **5000,0** | **13227,4** |
| **Индикатор 1.****Количество реализованных инициативных проектов** | **1** |  | **ед.** |  |  |  | **2** | **1** | **3** |
| **1.5.** | **Мероприятие 8.****Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городским лесами города Обнинска** | **2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** |  |  |  | **2000,0** | **2000,0** |
| **Индикатор 1.** **Разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами** | **1** |  | **ед.** |  |  |  |  | **1** | **1** |
| **2** | **Подпрограмма 3.****Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | **50626,0** | **59294,7** | **60697,0** | **58300,0** | **228917,7** |
| **Местный бюджет** | **50626,0** | **59294,7** | **60697,0** | **58300,0** | **228917,7** |
| **2.1** | **Мероприятие 1.****Содержание сети уличного освещения городских территорий** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **45500,0** | **52000,0** | **50000,0** | **53000,0** | **200500,0** |
| **Индикатор 1.****Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах** | **0,6** |  | **%** |  | **98** | **98** | **98** | **98** | **98** |
| **Индикатор 2.****Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников** | **0,4** |  | **%** |  | **98** | **98** | **98** | **98** | **98** |
| **2.2** | **Мероприятие 2.****Развитие наружного освещения территории города Обнинска** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **5126,0** | **7294,7** | **10697,0** | **5300,0** | **28417,7** |
| **Индикатор 1.****Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения** | **0,4** |  | **шт. в год** |  | **150** | **150** | **150** | **150** | **600** |
| **Индикатор 2.****Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения** | **0,4** |  | **%** |  | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  | **Индикатор 3.****Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов** | **0,1** |  | **ед. в год** |  |  | **1** | **1** | **1** | **3** |
|  | **Индикатор 4.****Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах** | **0,1** |  | **ед. в год** |  |  |  | **4** | **1** | **5** |
| **3** | **Подпрограмма 4.****Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | **82002,3** | **104461,8** | **81313,9** | **97217,4** | **364995,4** |
| **Федеральный бюджет** |  | **25993,9** | **-** | **-** | **25993,9** |
| **Областной бюджет** | **614,0** | **12232,4** | **-** | **25000** | **37846,4** |
| **Местный бюджет** | **81388,3** | **66235,5** | **81313,9** | **72217,4** | **301155,1** |
| **3.1** | **Мероприятие 1.** **Благоустройство и расширение** **парковых зон и скверов на территории города** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | **80502,3** | **39583,0** | **41424,9** | **69717,4** | **231227,6** |
| **Областной бюджет** | **614,0** | **-** | **-** | **-** | **614,0** |
| **Местный бюджет** | **79888,3** | **39583,0** | **41424,9** | **69717,4** | **230613,6** |
| **Индикатор 1.****Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов** | **0,4** |  | **кв. м** |  | **189408** | **629148**  | **629148**  | **629148**  | **629148**  |  |
| **Индикатор 2.****Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов** | **0,3** |  | **ед.** |  | **33** | **45** | **45** | **45** | **45** |
| **Индикатор 3.****Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах** | **0,3** |  | **чел. в год** |  | **68000** | **75000** | **76000** | **77000** | **-** |
| **3.2** | **Мероприятие 2.** **Организация и проведение** **городских мероприятий на** **территории парков города** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **1500,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2500,0** | **8000,0** |
| **Индикатор 1.****Количество мероприятий, проводимых в городских парках** | **1** |  | **ед. в год** |  | **75** | **45** | **46** | **48** | **-** |
| **3.3** | **Мероприятие 3.****Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города** |  | **2022**  | **тыс. руб.** | **Всего** |  | **62878,8** | **21858,9** | **-** | **84737,7** |
| **Федеральный бюджет** |  | **25993,9** | **-** | **-** | **25993,9** |
| **Областной бюджет** |  | **12232,4** | **-** | **-** | **12232,4** |
| **Местный бюджет** |  | **24652,5** | **21858,9** | **-** | **46511,4** |
| **Индикатор 1.****Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города)** | **1** |  | **кв. м** |  |  | **10000** | **-** | **-** | **10000** |
| **3.4** | **Мероприятие 4.****Создание инженерной и инновационной инфраструктуры в зоне 2 общественного центра города** |  | **2023 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** |  |  | **16030,1** | **-** | **16030,1** |
| **Федеральный бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **Областной бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **Местный бюджет** |  |  | **16030,1** | **-** | **16030,1** |
| **Индикатор 1.** **Площадь объектов инженерной и инновационной инфраструктуры (зона 2 общественного центра города)** | **1** |  | **кв. м** |  |  |  | **580,0** |  | **580,0** |
| **3.5.** | **Мероприятие 5.****Комплексное благоустройство общественных территорий, прилегающих к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва** |  | **2024** | **тыс. руб** | **Всего** |  |  |  | **25000** | **25000** |
| **Областной бюджет** |  |  |  | **25000** | **25000** |
| **Индикатор 1.** **Площадь благоустроенной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва** | **0,5** |  | **кв. м** |  |  |  |  | **9631** | **9631** |
|  | **Индикатор 2.** **Количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях** | **0,5** |  | **шт.** |  |  |  |  | **2** | **2** |
| **4** | **Подпрограмма 5.****Организация похоронного дела** | **2021 - 2024** |  | **Всего** | **78368,2** | **72134,6** | **63190,4** | **77117,0** | **290810,2** |
|  |  |  |  | **Местный бюджет** | **78368,2** | **72134,6** | **63190,4** | **77117,0** | **290810,2** |
| **4.1** | **Мероприятие 1.****Обеспечение деятельности МКУ «БРУ»** | **2021 - 2024** |  | **Местный бюджет** | **73868,2** | **69534,6** | **60489,6** | **73317,0** | **277209,4** |
| **Индикатор 1.****Восстановление архива захоронений за период с 1985 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители** | **0,6** |  | **период, год** |  | **1985 - 1987 гг.** | **1988 - 1990 гг.** | **1991 - 1993 гг.** | **1994 - 1996 гг.** | **-** |
| **%** |  | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Индикатор 2.****Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах** | **0,4** |  | **ед.** |  | **300** | **300** | **300** | **300** | **1200** |
| **4.2** | **Мероприятие 2.****Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патолого-анатомическое отделение** | **2021**  | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **2000,0** |  |  |  | **2000,0** |
| **4.3** | **Индикатор 1.****Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших** | **1** |  | **кол-во услуг в год** |  | **950** |  |  |  | **950** |
| **4.4** | **Мероприятие 3.****Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений** | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **2500,0** | **2600,0** | **2700,8** | **3800,0** | **11600,8** |
| **Индикатор 1.****Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ** | **0,7** |  | **га** |  | **44** | **44** | **44** | **44** | **44** |
| **Индикатор 2.****Количество обслуживаемых площадок** | **0,3** |  | **ед.** |  | **18** | **19** | **19** | **20** | **20** |
|  | **Всего по программе на втором этапе** | **тыс. руб.** | **Всего** | **295730,7** | **320743,9** | **334291,9** | **354613,2** | **1305379,7** |
| **В том числе** | **тыс. руб.** | **Федеральный бюджет** | **-** | **25993,9** | **-** | **-** | **25993,9** |
| **тыс. руб.** | **Областной бюджет** | **4132,2** | **12232,4** | **-** | **25000** | **41364,6** |
| **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | **291598,5** | **282517,6** | **334291,9** | **329613,2** | **1238021,2** |