Приложение № 1

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 26.07.2023 № 1821-п

**4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.**

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки;  - устройство спортивной площадки;  - установка малых архитектурных форм;  - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок;  - устройство видеонаблюдения площадок;  - установка малых архитектурных форм;  - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1-й этап) | - ремонт инженерных сетей;  - ремонт фонтанного комплекса |
| 2020 | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2-й этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой;  - установка малых архитектурных форм;  - установка газонного ограждения;  - устройство освещения;  - озеленение;  - восстановление фонтанного комплекса |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова, д. 13 | - мощение тротуара тротуарной плиткой;  - устройство освещения;  - установка малых архитектурных форм;  - установка газонного ограждения;  - озеленение |
| Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - мощение тротуара тротуарной плиткой;  - устройство освещения;  - установка малых архитектурных форм;  - установка газонного ограждения;  - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек;  - устройство освещения;  - установка малых архитектурных форм;  - озеленение территории |
| 2023 | Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек;  - устройство освещения;  - установка малых архитектурных форм;  - озеленение;  - устройство дренажной системы и системы водоотведения;  - строительство амфитеатра;  - устройство детских и спортивных площадок;  - организация видеонаблюдения и точек доступа в Интернет |
| Благоустройство сквера "Репинский овраг" в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек;  - устройство наружного освещения;  - устройство дренажной системы и системы водоотведения;  - устройство детских и спортивных площадок;  - озеленение;  - установка малых архитектурных форм;  - организация водного объекта;  - организация экотропы;  - организация видеонаблюдения и точек доступа в Интернет |
| 2024 | Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в  г. Обнинске (1 этап благоустройства) | - мощение тротуара тротуарной плиткой;  - устройство освещения;  - установка малых архитектурных форм;  - установка газонного ограждения;  - озеленение |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 26.07.2023 № 1821-п

7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

7.2. 2-й этап: 2023 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| 2023 год | 2024 год |
| 1 | Мероприятие 1.  Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 126556,1 | 30889,5 | 157445,6 |
| Областной бюджет | 192,8 | 289,7 | 482,5 |
| Местный бюджет | 23615,9 | 898,2 | 24514,1 |
| Всего по мероприятию 1 | 150364,8 | 32077,4 | 182442,2 |
| <\*> В том числе разработка проекта благоустройства сквера "Репинский овраг" в г. Обнинске Калужской области (район дома N 69 по пр. Ленина) | |  |  | Местный бюджет | 6800,0 |  |  |
| <\*> Разработка заявки для участия в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году | |  |  | Местный бюджет | 3200,0 |  |  |
| 1.1 | Индикатор 1.  Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 2 | 1 | 3 |
| 1.2 | Индикатор 2.  Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 84,23 | 87,0 | 87,0 |
| ИТОГО по программе на втором этапе | | | | тыс. руб. | Всего | 150364,8 | 32077,4 | 182442,2 |
| В том числе | | | | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 126556,1 | 30889,5 | 157445,6 |
| тыс. руб. | Областной бюджет | 192,8 | 289,7 | 482,5 |
| тыс. руб. | Местный бюджет | 23615,9 | 898,2 | 24514,1 |