## Приложение

## к постановлению Администрации города

## от   27.12. 2017     №  2112-п

## 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро- вания | Годы реализации | Целевое (суммар-ное) значение показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора |  | 2015-2022 | тыс. руб. | Всего: | 48 935,4 | 43 240,3 | 60 985,0 | 0** | 0 | 127 469,0 | 145 964,0 | 123 629,0 | 550222,7 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 0 | 0 | 54 114,0 | 54 114,0 | 54 114,0 | 293857,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 |  |  |  |  |  | 17597,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 0 | 0 | 73 355,0 | 91 850,0 | 69 515,0 | 238767,0 |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | 0,5 |  | м. п. |  | -* | -* | -* | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» |  | 2015-2020 |  | Местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - | 4 000,0 | - | - | 6 000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанной программы | 1 |  | Да – 1 Нет - 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Мероприятие 3: Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015-2016 |  | Местный бюджет | 26 952,0 | 7 031,0 |  |  |  |  |  |  | 33 983,0 |
| Мероприятие 4: Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» |  | 2015- 2017 |  |  | 5 654,0 | 18 155,0 | 9 470,0 | - | - | - | - | - | 33 279,0 |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 83 541,4 | 68 426,3 | 70 455,0 | 0 | 0 | 131 469 | 145 964 | 123 629 | 623484,7 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40 337,2 | 0 | 0 | 54 114,0 | 54 114,0 | 54 114,0 | 293857,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 |  |  |  |  |  | 17597,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34 606,0 | 26 183,0 | 12520,0 | 0 | 0 | 77 355,0 | 91 850,0 | 69 515,0 | 312029,0 |

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год