Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

№ 2800-п от 19.09.2024

**5.2. 2 этап 2021-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)** | | | **Весовой коэффициент индикатора** | | **Сроки реализации** | **Единица измерения** | **Источники финансирования** | | **Годы реализации** | | | | | **Итого по 2-му этапу программы** |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | | **2024 год** |
| **1** | **Подпрограмма 1.**  **Содержание и озеленение территории города Обнинска** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | | **84734,2** | **84852,8** | **129090,6** | | **156924,4** | **455602,0** |
| **Областной бюджет** | | **3518,2** | **-** | **-** | | **-** | **3518,2** |
| **Местный бюджет** | | **81216,0** | **84852,8** | **129090,6** | | **156924,4** | **452083,8** |
| **1.1** | **Мероприятие 1.**  **Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке земель от мусора, отлову животных без владельцев** | **Весовой коэффициент индикатора** | | | | | **тыс. руб.** | **Всего** | | **41075,3** | **39660,3** | **70511,7** | | **81715,6** | **232962,9** |
| **2021 - 2023** | | | **2024** | | **Областной бюджет** | | **3518,2** | **-** | **-** | | **-** | **3518,2** |
| **Местный бюджет** | | **37557,1** | **39660,3** | **70511,7** | | **81715,6** | **229444,7** |
| **Индикатор 1.**  **Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке** | | | **0,7** | | **0,8** | **тыс. кв. м** |  | | **147,5** | **160,0** | **160,0** | | **160,0** | **160,0** |
|  | **Индикатор 2.**  **Количество проведенных субботников** | | | **0,1** | | **0,1** | **ед.** |  | | **250** | **250** | **250** | | **250** | **1000** |
| **Индикатор 3.**  **Обустройство площадок для сбора крупногабаритных отходов** | | | **0,1** | |  | **ед.** |  | |  |  | **28** | | **0** | **28** |
| **Индикатор 4.**  **Количество животных без владельцев отловленных на территории города** | | | **0,1** | | **0,1** | **гол.** |  | |  |  | **3** | | **5** | **8** |
| **1.2** | **Мероприятие 2.**  **Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений** | | **Весовой коэффициент индикатора** | | | | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **30983,8** | **37842,5** | **42351,5** | | **54108,8** | **165286,6** |
| **2021-2023** | | | **2024** |
| **Индикатор 1.**  **Количество высаженной цветочной рассады** | | | **0,5** | | **0,5** | **шт.** |  | | **110000** | **90000** | **90000** | | **90000** | **-** |
| **Индикатор 2.**  **Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов** | | | **0,5** | |  | **га** |  | | **7,0** | **7,0** | **7,0** | | **0** | **21,0** |
|  | **Индикатор 3.**  **Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев** | | |  | | **0,2** | **га** |  | |  |  |  | | **645,2** | **645,2** |
| **Индикатор 4.**  **Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий** | | |  | | **0,3** | **шт.** |  | |  |  |  | | **2000** | **2000** |
| **1.3** | **Мероприятие 5.**  **Реализация мероприятий по**  **декоративному оформлению**  **территорий города Обнинска** | | **Весовой коэффициент индикатора** | | | | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **12675,1** | **7350,0** | **8000,0** | | **8000,0** | **36025,1** |
| **2021 - 2022** | | | **2023- 2024** |
| **Индикатор 1.**  **Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления** | | | **0,6** | | **0,8** | **шт.** |  | | **75** | **77** | **79** | | **85** | **316** |
| **Индикатор 2.**  **Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО «Город Обнинск»** | | | **0,2** | | **0,2** | **шт.** |  | | **10** | **10** | **10** | | **10** | **40** |
| **Индикатор 3.**  **Количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства** | | | **0,2** | | - | **шт.** |  | | **3** | **3** | **0** | | **0** | **0** | 6 | |
| **1.4.** | **Мероприятие 7.**  **Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города** | | | | | **2023 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | |  |  | **8227,4** | | **11100,0** | **19327,4** |
| **Индикатор 1.**  **Количество реализованных инициативных проектов** | | | **1** | |  | **ед.** |  | |  |  | **2** | | **1** | **3** |
| **1.5.** | **Мероприятие 8.**  **Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городским лесами города Обнинска** | | | | | **2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | |  |  |  | | **2000,0** | **2000,0** |
| **Индикатор 1.**  **Разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами** | | | **1** | |  | **ед.** |  | |  |  |  | | **1** | **1** |
| **2** | **Подпрограмма 3.**  **Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | | **50626,0** | **59294,7** | **60697,0** | | **63500,0** | **234117,7** |
| **Местный бюджет** | | **50626,0** | **59294,7** | **60697,0** | | **63500,0** | **234117,7** |
| **2.1** | **Мероприятие 1.**  **Содержание сети уличного освещения городских территорий** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **45500,0** | **52000,0** | **50000,0** | | **53000,0** | **200500,0** |
| **Индикатор 1.**  **Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах** | | | **0,6** | |  | **%** |  | | **98** | **98** | **98** | | **98** | **98** |
| **Индикатор 2.**  **Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников** | | | **0,4** | |  | **%** |  | | **98** | **98** | **98** | | **98** | **98** |
| **2.2** | **Мероприятие 2.**  **Развитие наружного освещения территории города Обнинска** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **5126,0** | **7294,7** | **10697,0** | | **10500,0** | **33617,7** |
| **Индикатор 1.**  **Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения** | | | **0,4** | |  | **шт. в год** |  | | **150** | **150** | **150** | | **150** | **600** |
| **Индикатор 2.**  **Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения** | | | **0,4** | |  | **%** |  | | **100** | **100** | **100** | | **100** | **100** |
|  | **Индикатор 3.**  **Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов** | | | **0,1** | |  | **ед. в год** |  | |  | **1** | **1** | | **1** | **3** |
|  | **Индикатор 4.**  **Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах** | | | **0,1** | |  | **ед. в год** |  | |  |  | **4** | | **1** | **5** |
| **3** | **Подпрограмма 4.**  **Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | | **82002,3** | **104461,8** | **81313,9** | | **89584,3** | **357362,3** |
| **Федеральный бюджет** | |  | **25993,9** | **-** | | **-** | **25993,9** |
| **Областной бюджет** | | **614,0** | **12232,4** | **-** | | **25000** | **37846,4** |
| **Местный бюджет** | | **81388,3** | **66235,5** | **81313,9** | | **64584,3** | **293522,0** |
| **3.1** | **Мероприятие 1.**  **Благоустройство и расширение**  **парковых зон и скверов на территории города** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** | | **80502,3** | **39583,0** | **41424,9** | | **62084,3** | **223594,5** |
| **Областной бюджет** | | **614,0** | **-** | **-** | |  | **614,0** |
| **Местный бюджет** | | **79888,3** | **39583,0** | **41424,9** | | **62084,3** | **222980,5** |
| **Индикатор 1.**  **Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов** | | | **0,4** | |  | **кв. м** |  | | **189408** | **629148** | **629148** | | **629148** | **629148** |  |
| **Индикатор 2.**  **Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов** | | | **0,3** | |  | **ед.** |  | | **33** | **45** | **45** | | **45** | **45** |
| **Индикатор 3.**  **Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах** | | | **0,3** | |  | **чел. в год** |  | | **68000** | **75000** | **76000** | | **77000** | **-** |
| **3.2** | **Мероприятие 2.**  **Организация и проведение**  **городских мероприятий на**  **территории парков города** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **1500,0** | **2000,0** | **2000,0** | | **2500,0** | **8000,0** |
| **Индикатор 1.**  **Количество мероприятий, проводимых в городских парках** | | | **1** | |  | **ед. в год** |  | | **75** | **45** | **46** | | **48** | **-** |
| **3.3** | **Мероприятие 3.**  **Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города** | | |  | | **2022** | **тыс. руб.** | **Всего** | |  | **62878,8** | **21858,9** | | **-** | **84737,7** |
| **Федеральный бюджет** | |  | **25993,9** | **-** | | **-** | **25993,9** |
| **Областной бюджет** | |  | **12232,4** | **-** | | **-** | **12232,4** |
| **Местный бюджет** | |  | **24652,5** | **21858,9** | | **-** | **46511,4** |
| **Индикатор 1.**  **Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города)** | | | **1** | |  | **кв. м** |  | |  | **10000** | **-** | | **-** | **10000** |
| **3.4** | **Мероприятие 4.**  **Создание инженерной и инновационной инфраструктуры в зоне 2 общественного центра города** | | |  | | **2023 - 2024** | **тыс. руб.** | **Всего** |  | |  | | **16030,1** | **-** | **16030,1** |
| **Федеральный бюджет** |  | |  | | **-** | **-** | **-** |
| **Областной бюджет** |  | |  | | **-** | **-** | **-** |
| **Местный бюджет** |  | |  | | **16030,1** | **-** | **16030,1** |
| **Индикатор 1.**  **Площадь объектов инженерной и инновационной инфраструктуры (зона 2 общественного центра города)** | | | **1** | |  | **кв. м** |  | |  |  | **580,0** | |  | **580,0** |
| **3.5.** | **Мероприятие 5.**  **Комплексное благоустройство общественных территорий, прилегающих к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва** | | |  | | **2024** | **тыс. руб** | **Всего** | |  |  |  | | **16951** | **16951** |
| **Областной бюджет** | |  |  |  | | **16951** | **16951** |
| **Индикатор 1.**  **Площадь благоустроенной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва** | | | **0,5** | |  | **кв. м** |  | |  |  |  | | **800** | **800** |
|  | **Индикатор 2.**  **Количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях** | | | **0,5** | |  | **шт.** |  | |  |  |  | | **2** | **2** |
| **3.6.** | **Мероприятие 6.**  **Благоустройство общественной территории парка «Усадьба Белкино»** | | |  | | 2024 | тыс. руб | Всего | |  |  |  | | **8049** | **8049** |
| Областной бюджет | |  |  |  | |  |  |
| **Индикатор 1.**  **Площадь благоустроенной территории парка «Усадьба Белкино»** | | | 0,5 | |  | кв.м |  | |  |  |  | | **100** | **100** |
| **Индикатор 2.**  **Количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях** | | | 0,5 | |  | шт. |  | |  |  |  | | 1 | 1 |
| **4** | **Подпрограмма 5.**  **Организация похоронного дела** | | | | | **2021 - 2024** |  | **Всего** | | **78368,2** | **72134,6** | **63190,4** | | **82591,5** | **296284,7** |
|  |  | | | | |  |  | **Местный бюджет** | | **78368,2** | **72134,6** | **63190,4** | | **82591,5** | **296284,7** |
| **4.1** | **Мероприятие 1.**  **Обеспечение деятельности МКУ «БРУ»** | | | | | **2021 - 2024** |  | **Местный бюджет** | | **73868,2** | **69534,6** | **60489,6** | | **78791,5** | **282683,9** |
| **Индикатор 1.**  **Восстановление архива захоронений за период с 1985 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители** | | | **0,6** | |  | **период, год** |  | | **1985 - 1987 гг.** | **1988 - 1990 гг.** | **1991 - 1993 гг.** | | **1994 - 1996 гг.** | **-** |
| **%** |  | | **100** | **100** | **100** | | **100** | **100** |
| **Индикатор 2.**  **Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах** | | | **0,4** | |  | **ед.** |  | | **300** | **300** | **300** | | **300** | **1200** |
| **4.2** | **Мероприятие 2.**  **Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патолого-анатомическое отделение** | | | | | **2021** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **2000,0** |  |  | |  | **2000,0** |
| **4.3** | **Индикатор 1.**  **Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших** | | | **1** | |  | **кол-во услуг в год** |  | | **950** |  |  | |  | **950** |
| **4.4** | **Мероприятие 3.**  **Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений** | | | | | **2021 - 2024** | **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **2500,0** | **2600,0** | **2700,8** | | **3800,0** | **11600,8** |
| **Индикатор 1.**  **Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ** | | | **0,7** | |  | **га** |  | | **44** | **44** | **44** | | **44** | **44** |
| **Индикатор 2.**  **Количество обслуживаемых площадок** | | | **0,3** | |  | **ед.** |  | | **18** | **19** | **19** | | **20** | **20** |
|  | **Всего по программе на втором этапе** | | | | | | **тыс. руб.** | **Всего** | | **295730,7** | **320743,9** | **334291,9** | | **392600,2** | **1343366,7** |
| **В том числе** | | | | | | **тыс. руб.** | **Федеральный бюджет** | | **-** | **25993,9** | **-** | | **-** | **25993,9** |
| **тыс. руб.** | **Областной бюджет** | | **4132,2** | **12232,4** | **-** | | **25000** | **41364,6** |
| **тыс. руб.** | **Местный бюджет** | | **291598,5** | **282517,6** | **334291,9** | | **367600,2** | **1276008,2** |