п.п.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы Администрации города

по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию И.Н. Висковская

Начальник Управления финансов

Администрации города Д.П. Лемешенко

Начальник Правового управления

Администрации города С.А. Помещикова

Заместитель начальника Управления

городского хозяйства

Администрации города К.М. Асташкина

Исп. О.С. Гринько

тел. 395-84-34

Рассылка:

4 экз. – в дело

1 экз. – Управление городского хозяйства

1экз. – Управление финансов

1 экз. – Управление потребительского рынка, транспорта и связи

1 экз. – МАУ «Благоустройство»

1экз. – отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

1 экз. – отдел экономической политики

Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

от «16 » декабря 2024 года № 3734-п

**Муниципальная программа**

**муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Благоустройство»**

2024

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

 **«Благоустройство»**

 (далее – муниципальная программа, Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства |
| 2 | Координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| 3 | Исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска |
| 5 | Участники муниципальной программы | МКУ «Городское строительство», МБУ «УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», МКУ «БРУ», МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) |
| 6 | Период реализации | 2025-2030 годы |
| 7 | Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города, создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей |
| 8 | Задачи муниципальной программы | 1. Комплексное благоустройство, содержание и обслуживание городских территорий в соответствии с законодательством.
2. Повышение уровня освещенности городских улиц и внутридворовых территорий;
3. Восстановление и сохранение природных комплексов, парковых объектов, их развитие по разным видам культурно-досуговой деятельности;
4. Повышение уровня благоустройства кладбищ.
5. Активизация участия жителей города в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, выделяемых в целях благоустройства общественных и городских территорий, поддержка инициатив жителей в решении вопросов благоустройства
 |
| 9 | Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Общая площадь городских территорий подлежащая комплексному благоустройству и регулярному осуществлению мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния  |
| 10 | Направления | Процессная часть:1. Содержание и озеленение территорий города Обнинска;
2. Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска;
3. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска;
4. Организация похоронного дела;
5. Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства
 |
| 11 | Показатели направлений | Процессная часть:1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке;
2. Количество проведенных субботников;
3. Количество животных без владельцев отловленных на территории города;
4. Количество высаженной цветочной рассады;
5. Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев;
6. Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий;
7. Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления;
8. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения;
9. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах*;*
10. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения;
11. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения;
12. Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов;
13. Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах;
14. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов;
15. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов;
16. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах;
17. Количество мероприятий, проводимых в городских парках;
18. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ;
19. Количество обслуживаемых площадок;
20. Количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах;
21. Количество оказанных услуг по погребению
22. Площадь благоустроенной общественной территории;
23. Количество реализованных инициативных проектов
 |
| 12 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2143013,7 тыс. руб., в том числе:- по годам: 2025 год – 338507,2 тыс. руб.;2026 год – 350203,7 тыс. руб.;2027 год – 363575,7 тыс. руб.;2028 год – 363575,7 тыс. руб.;2029 год – 363575,7 тыс. руб.;2030 год – 363575,7 тыс. руб.- из средств областного бюджета – 5014,2 тыс. руб., в том числе:- по годам: 2025 год – 835,7 тыс. руб.;2026 год –835,7 тыс. руб.;2027 год – 835,7 тыс. руб.;2028 год – 835,7 тыс. руб.;2029 год – 835,7 тыс. руб.;2030 год – 835,7 тыс. руб.;- из средств местного бюджета – 2137999,5 тыс. руб., в том числе:- по годам: 2025 год – 337 671,5 тыс. руб.;2026 год – 349368,0 тыс. руб.;2027 год – 362740,0 тыс. руб.;2028 год – 362740,0 тыс. руб.;2029 год – 362740,0 тыс. руб.;2030 год – 362740,0 тыс. руб. |

**Раздел I. Общая характеристика сферы реализации**

 **муниципальной программы**

 «Город для первых» – одно из приоритетных направлений развития города в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы» (далее – Стратегия). Стратегической целью данного направления является эффективное развитие инфраструктуры наукограда – совокупности объектов и организаций, обеспечивающих уровень и качество жизни населения города. Задачей приоритетного направления Стратегии для достижения данной цели является обеспечение доступом к благоустроенным городским территориям города.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33 утверждены [Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=163330&dst=100012) благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Правила).

[Правила](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=163330&dst=100012) устанавливают единые требования к обеспечению надлежащего содержания городских территорий, содержания зеленых насаждений и являются обязательными для исполнения юридическими лицами всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Одной из важных задач является поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города.

Также в городе ежемесячно осуществляются мероприятия по очистке города от «визуального мусора», а именно осуществляется демонтаж незаконно размещенных вывесок, сборно-разборных конструкций, баннеров, растяжек, другой полиграфической продукции. Кроме того, осуществляются мероприятия по размещению на территории города социальной рекламы.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, однако многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

На территории города осуществляется содержание 12 скверов и аллей, а также элементов благоустройства, газонов и зеленых насаждений.

Для организации содержания городских объектов в рамках мероприятий по благоустройству и поддержанию санитарного порядка необходимо наличие достаточного количества специализированной техники, оборудования, отвечающего требованиям стандартов, техническим условиям, другим нормативным документам, что требует постоянного обновления и пополнения парка уборочной техники.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории парков, скверов и внутридворовых территориях. Для реконструкции зеленых насаждений в городе осуществляются работы по обустройству газонов, живых изгородей, устройству и уходу за цветниками, конструкциями вертикального озеленения, стрижке живой изгороди и других объектов озеленения на улицах, в парках и скверах, разворотных кольцах, учитывая все актуальные требования ландшафтного дизайна.

При зимней уборке территорий парков обеспечивается проведение двух основных видов работ: уборка тротуаров и обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка тротуаров песко-соляной смесью, а также механическое подметание тротуаров.

Основными задачами по летней уборке видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, косьба газонов и вывоз скошенной травы, механическая и ручная уборка тротуаров.

На постоянной основе в городе обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 18 единиц, в том числе: воинский мемориал - братская могила в парке усадьбы «Белкино»; памятник И.В. Курчатову; скульптурная композиция «Молодожены» у салона бракосочетания; монумент «Мирный атом» на ул. Лейпунского; памятный камень «Освободителям Обнинской земли» по ул. Победы; памятный знак погибшим в годы войны, выходцам из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино, по ул. Мира; жанровая скульптура Ф. Жолио-Кюри; памятник «Первопроходцам атомного подводного флота» по ул. Победы; стела «Обнинск» на северном въезде в город; скульптурная композиция «Кот ученый»; памятник «Первопроходцам атомной энергетики» на Треугольной пл.; памятник «Участникам локальных войн и военных конфликтов» на ул. Мира; памятник «Истребитель МИГ - 29» на ул. Гагарина; мемориал «Журавли» на ул. Ленина; жанровая скульптура генералу А.Ф. Наумову; памятник-бюст адмирала Л.Г. Осипенко; памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским на ул. Энгельса.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по санитарной уборке города на период массовых мероприятий. Регулярно на территории города проводится ликвидация несанкционированных навалов мусора, реализуются мероприятия по отлову животных без владельцев.

С ростом города, увеличением городского населения, развитием его промышленности и инфраструктуры становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Происходит наиболее интенсивное накопление твердых коммунальных отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнять окружающую природную среду.

Утилизация твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора в городе Обнинске осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Калужской области, и осуществляется государственным предприятием «Калужский региональный экологический оператор».

Для восстановления и поддержания экологического состояния окружающей среды на территории города Обнинска важным элементом общественных территорий города являются зеленые насаждения (деревья, парки, скверы, газоны, аллеи, цветы), которые улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города.

В настоящее время из 55029,200 тыс. кв. м территории города скверы и аллеи составляют 10267,3 тыс. кв. м.

Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранение аварийных ситуаций, достижение соответствия эксплуатационных требований к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуют своевременного проведения работ по выявлению сухих, аварийных деревьев и кустарников на городских территориях и работ по восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния городских лесов осуществляются мероприятия по сохранению условий нормального развития природной среды и природных комплексов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Обнинска. Городские леса используются прежде всего в культурно-оздоровительных целях и для отдыха населения и относятся к рекреационным лесам.

Комплексное благоустройство общественных территорий обусловлено задачами социально-экономического развития города, а именно: повышение уровня его комфортности, доступности, востребованности общественных пространств всеми категориями жителей, а, следовательно, его имиджевой и туристической привлекательности. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Для связанных между собой территорий города, расположенных на участках, имеющих разных владельцев, разрабатываются единые или согласованные проекты благоустройства.

Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий должно достигаться путем реализации следующих принципов: принцип комфортной организации пешеходной среды, принцип комфортной мобильности, принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды.

В городе существует практика, когда административные решения принимаются совместно с жителями. Устройство скверов, детских площадок, спортивных комплексов, парковок согласовываются с горожанами. При непосредственном участии жителей формируется перечень объектов по ремонту общественных пространств, дворовых территорий и межквартальных проездов. Благодаря таким решениям появляются новые объекты благоустройства, при этом, строительство и прием работ проходят при непосредственном участии жителей. Привлечение жителей к решению актуальных вопросов помогает правильно определить социальные запросы граждан и учесть их в процессе планирования. Участие населения в решении вопросов местного значения позволяет решить ряд важных задач: определить приоритеты расходования средств местного бюджета, поддержать инициативы жителей в решении вопросов местного значения.

Инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые инициаторами проектов в целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», в том числе в сфере благоустройства города. Уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Обнинск» является Администрация города. Уполномоченный орган выступает организатором реализации инициативного проекта и обеспечивает адресность и целевой характер использования денежных средств, выделяемых для реализации инициативного проекта в сфере благоустройства.

Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета, инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным проектом, добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Обнинск», уполномоченные инициатором проекта, вправе осуществлять контроль за реализацией инициативного проекта, а также участвовать в приемке результатов его реализации в формах, не противоречащих действующему законодательству, что положительно сказывается на качестве выполненных работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, межквартальных проездов.

Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов. Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения. Мероприятия по развитию наружного освещения включают в себя строительство новых объектов, реконструкцию существующих сетей, организацию архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий, а также устройство светильников на фасадах многоквартирных жилых домов. Одним из важных мероприятий по развитию системы наружного освещения города является организация архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий, которая позволит акцентировать внимание горожан и гостей города на архитектурных особенностях, градостроительном и культурно-историческом значении объектов, представляющих архитектурную, историческую и культурную ценность, на основе индивидуального подхода, в целях повышения туристической привлекательности города и организации дополнительного освещения.

Мероприятия включают в себя содержание наружного освещения, уход за установками, в том числе электрочасовыми и иллюминационными (светодиодные шнуры и конструкции), проведение ремонта сетей наружного освещения, монтаж установок наружного освещения.

Освещение зданий, памятников и фонтанов создает определенный архитектурно-художественный образ вечернего города, что влияет на удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Правильное освещение парков, скверов, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

Похоронное дело представляет исключительную социально-экономическую и историко-культурную значимость данной сферы деятельности. Его нормативное правовое и экономическое обеспечение являются приоритетными государственными задачами. Право гражданина на достойное отношение к его останкам и памяти после смерти должно восприниматься в качестве одного из основополагающих гражданских прав. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая национальной духовной культуры.

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения города Обнинска. Практически все населения города каждый год посещает кладбища почтить память умерших родных и близких им людей.

На территории города находятся 4 кладбища: «Белкинское кладбище» (статус «закрытое кладбище»), «Кончаловские горы», «Добринское» (открытые только для подзахоронения в родственные захоронения), «Передольское» (открытое для всех видов захоронения). Общая площадь 44,76 га.

Кладбища, как объекты, расположенные на обособленных участках земли, нуждаются в постоянном уходе, благоустройстве. Они должны постоянно содержаться в благоустроенном виде, удобном для посещения гражданами и для проведения новых захоронений.

На муниципальных кладбищах города Обнинска проводятся мероприятия по их благоустройству инженерно-техническими сооружениями (ограждениями), удалению аварийных деревьев и ликвидации несанкционированных навалов мусора, отсыпке грунтовых дорог, организации автомобильных стоянок, пешеходных дорожек, мест установки контейнерных площадок, которые позволяют улучшить санитарное состояние территорий городских кладбищ, восстановление и благоустройство общественной территории кладбищ.

Совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение содержания общественной территории кладбищ и повышение эффективности использования земель, отведенных для размещения мест захоронений, организации мероприятий по захоронению отказных и не востребованных тел, оказание по гарантированному перечню и услуг населению в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», является одной из важных задач, реализуемых муниципальным образованием «Город Обнинск».

Последовательный подход к решению задач по благоустройству территории города Обнинска, рассчитанный на среднесрочный период, предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы председателей товариществ собственников жилья среди населения по наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Обнинск» «Благоустройство»

**Характеристика**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

 **«Благоустройство»**

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы | Целевое (суммарное) значение  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа, всего**  | тыс.руб. |  | 338507,2 | 350203,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 2143013,7 | 2030 |
| в т.ч.,федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 338507,2 | 350203,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 2143013,7 | 2030 |
| **Цель Программы** Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города, создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей*(бюджет муниципального образования)* | тыс.руб. |  | 338507,2 | 350203,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 2143013,7 | 2030 |
| **Показатель Цели Программы**Общая площадь городских территорий подлежащая комплексному благоустройству и регулярному осуществлению мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния | тыс. кв. м | 1 | 160,0 | 160,0 | 164,0 | 168,0 | 172,0 | 176,0 | 176,0 | 2030 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ,** *(бюджет муниципального образования)***всего** | тыс.руб. |  | 338507,2 | 350203,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 363575,7 | 2143013,7 | 2030 |
| ***Направление 1***(Комплекс процессных мероприятий 1) Содержание и озеленение территорий города Обнинска | тыс.руб. |  | 119087,2 | 124335,7 | 129945,7 | 129945,7 | 129945,7 | 129945,7 | 763205,2 | 2030 |
| ***Направление 2***(Комплекс процессных мероприятий 2) Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска | тыс.руб. |  | 60000,0 | 61000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 62000,0 | 369000,0 | 2030 |
| ***Направление 3***(Комплекс процессных мероприятий 3) Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | тыс.руб. |  | 54100,0 | 55140,0 | 57510,0 | 57510,0 | 57510,0 | 57510,0 | 339280,0 | 2030 |
| ***Направление 4***(Комплекс процессных мероприятий 4) Организация похоронного дела | тыс.руб. |  | 100320,0 | 104728,0 | 109120,0 | 109120,0 | 109120,0 | 109120,0 | 641528,0 | 2030 |
| ***Направление 5***(Комплекс процессных мероприятий 5) Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства | тыс.руб. |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 | 2030 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Обнинск» «Благоустройство»

**Детализированный перечень**

**мероприятий муниципальной программы муниципального образования**

**«Город Обнинск» «Благоустройство»**

**на 2025 год**

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего,в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа, всего** | тыс.руб. |  |  | 338 507,2 | 0,0 | 835,7 | 337 671,5 |
| **Цель Программы** Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города, создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей | тыс.руб. |  |  | 338 507,2 | 0,0 | 835,7 | 337 671,5 |
| **Показатель Цели Программы** Общая площадь городских территорий подлежащая комплексному благоустройству и регулярному осуществлению мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния | тыс. кв.м | 1 | 160,0 |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| **Направление 1** Содержание и озеленение территорий города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 119087,2 | 0,0 | 0,0 | 119087,2 |
| **Показатель 1 Направления 1** Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс. кв. м. | 0,2 | 160,0 |  |  |  |  |
| **Показатель 2 Направления 1**Количество проведенных субботников | ед. | 0,1 | 250 |  |  |  |  |
| **Показатель 3 Направления 1**Количество животных без владельцев отловленных на территории города | гол. | 0,1 | 48 |  |  |  |  |
| **Показатель 4 Направления 1**Количество высаженной цветочной рассады | шт. | 0,2 | 90000 |  |  |  |  |
| **Показатель 5 Направления 1**Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев | га | 0,2 | 645,2 |  |  |  |  |
| **Показатель 6 Направления 1**Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий | шт. | 0,1 | 2000 |  |  |  |  |
| **Показатель 7 Направления 1**Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | шт. | 0,1 | 85 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 1** Благоустройство территорий города Обнинска, в том числе, очистке земель от мусора, отлову животных без владельцев | тыс. руб. |  |  | 57 611,5 | 0,0 | 0,0 | 57 611,5 |
| **Мероприятие 2 Направления 1** Озеленение территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | тыс.руб. |  |  | 52 340,0 | 0,0 | 0,0 | 52 340,0 |
| **Мероприятие 3 Направления 1** Декоративное оформление территорий города  | тыс.руб. |  |  | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8 300,0 |
| **Мероприятие 4 Направления 1** Количество животных без владельцев отловленных на территории города | тыс.руб |  |  | 835,7 | 0,0 | 835,7 | 0,0 |
| **Направление 2**Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| **Показатель 1 Направления 2**Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | % | 0,2 | 98 |  |  |  |  |
| **Показатель 2 Направления 2**Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах  | % | 0,2 | 98 |  |  |  |  |
| **Показатель 3 Направления 2**Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт.  | 0,2 | 150 |  |  |  |  |
| **Показатель 4 Направления 2**Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения  | % | 0,2 | 100 |  |  |  |  |
| **Показатель 5 Направления 2**Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов | ед.  | 0,1 | 1 |  |  |  |  |
| **Показатель 6** **Направления 2**Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах  | ед. | 0,1 | 1 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 2**Содержание сети уличного освещения городских территорий | тыс.руб. |  |  | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 |
| **Мероприятие 2 Направления 2** Развитие наружного освещения территории города Обнинска  | тыс.руб. |  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| **Направление 3**Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 54 100,0 | 0,0 | 0,0 | 54 100,0 |
| **Показатель 1 Направления 3**Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв.м. | 0,4 | 629,148 |  |  |  |  |
| **Показатель 2 Направления 3**Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов | ед. | 0,2 | 45 |  |  |  |  |
| **Показатель 3 Направления 3**Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел.  | 0,2 | 77 000 |  |  |  |  |
| **Показатель 4 Направления 3**Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. | 0,2 | 48 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 3**Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | тыс.руб. |  |  | 51 600,0 | 0,0 | 0,0 | 51 600,0 |
| **Мероприятие 2 Направления 3**Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | тыс.руб. |  |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| **Направление 4**Организация похоронного дела | тыс.руб. |  |  | 100 320,0 | 0,0 | 0,0 | 100 320,0 |
| **Показатель 1 Направления 4**Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 0,25 | 44,76 |  |  |  |  |
| **Показатель 2 Направления 4** Количество обслуживаемых площадок | ед. | 0,25 | 20 |  |  |  |  |
| **Показатель 3 Направления 4**Количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 0,25 | 300 |  |  |  |  |
| **Показатель 4 Направления 4**Количество оказанных услуг по погребению, в том числе: | ед. | 0,25 | 2 250 |  |  |  |  |
| *- по гарантированному перечню;* | *ед.* |  | *850* |  |  |  |  |
| *- по подготовке документов для погребения;* | *ед.* |  | *500* |  |  |  |  |
| *- по транспортировке тел умерших* | *ед.* |  | *900* |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 4** Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | тыс.руб. |  |  | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 |
| **Мероприятие 2 Направления 4** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Бюро ритуальных услуг» | тыс.руб. |  |  | 93520,0 | 0,0 | 0,0 | 93520,0 |
| **Направление 5**Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства | тыс.руб. |  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| **Показатель 1 Направления 5** Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 0,5 | 300 |  |  |  |  |
| **Показатель 2 Направления 5**Количество реализованных инициативных проектов | ед. | 0,5 | 2 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 5**Расходы на реализацию инициативных проектов в сфере благоустройства | тыс.руб. |  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Обнинск» «Благоустройство»

**Характеристика**

**показателей эффективности реализации муниципальной**

**программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Благоустройство»**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета(накопительный итог или дискретный показатель) | Формула (методика) расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя | Характеристика планируемой динамики показателя (рост, стабильность, убывание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Целевые показатели муниципальной программы* |
| 1 | **Показатель Цели Программы** Общая площадь городских территорий подлежащая комплексному благоустройству и регулярному осуществлению мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния | тыс. кв.м | Накопительный итог | Определяется как общая площадь городских территорий, состояние которых отвечает требованиям Правил благоустройства и озеленения муниципального образования «Город Обнинск» | МКУ «Городское строительство», МБУ «УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», МКУ «БРУ», МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| *Показатели процессной части муниципальной программы* |
| 2 | **Показатель 1 Направления 1**Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс. кв.м. | Накопительный итог  | Определяется как фактическая площадь общественных территорий, переданная на содержание обслуживающим организациям | МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 3 | **Показатель 2 Направления 1**Количество проведенных субботников | ед. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество выходов граждан (организаций) для проведения массовых мероприятий по уборке общественных и внутридворовых территорий | МАУ «Городской парк», МКУ «БРУ», МАУ «Благоустройство», другие организации, предприятия, объединения граждан и т.д. принимавшие участие в организации и проведении субботников | рост |
| 4 | **Показатель 3 Направления 1**Количество животных без владельцев отловленных на территории города | гол. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество животных без владельцев, отловленных с городских территорий | МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ)  | рост |
| 5 | **Показатель 4 Направления 1**Количество высаженной цветочной рассады | шт. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество высаженной на городских территориях цветочной рассады | МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 6 | **Показатель 5 Направления 1**Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев | га | Дискретный показатель | Определяется как фактически обследованная площадь городских территорий, занятая зелеными насаждениями  | МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 7 | **Показатель 6 Направления 1**Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий | шт. | Накопительный итог | Определяется как фактически удаленное количество сухих, аварийных деревьев и кустарников | МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 8 | **Показатель 7 Направления 1**Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | шт. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 9 | **Показатель 1 Направления 2**Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | % | Дискретный показатель | Определяется как отношение количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения к общему количеству светильников | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 10 | **Показатель 2 Направления 2**Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах  | % | Дискретный показатель | Определяется как отношение количества работающих светильников во внутридворовых проездах к общему количеству внутридворовых светильников | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 11 | **Показатель 3 Направления 2**Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения  | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 12 | **Показатель 4 Направления 2**Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения  | % | Дискретный показатель | Определяется как отношение количества энергосберегающих светильников к общему количеству светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 13 | **Показатель 5 Направления 2**Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов  | ед. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов  | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 14 | **Показатель 6 Направления 2**Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах | ед. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных светильниками на фасадах  | Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 15 | **Показатель 1 Направления 3**Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв.м. | Дискретный показатель | Определяется как фактическая площадь благоустроенных парков, парковых зон и скверов, переданная на содержание обслуживающей организации | МАУ «Городской парк», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  | рост |
| 16 | **Показатель 2 Направления 3**Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов | ед. | Дискретный показатель | Определяется по количеству фактически оказываемых услуг | МАУ «Городской парк», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  | рост |
| 17 | **Показатель 3 Направления 3**Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. | Дискретный показатель | Определяется исходя из средней фактической посещаемости парков, парковых зон и скверов  | МАУ «Городской парк», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  | рост |
| 18 | **Показатель 4 Направления 3**Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. | Дискретный показатель | Определяется на основании данных о количестве фактически проведенных мероприятий | МАУ «Городской парк», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | рост |
| 19 | **Показатель 1 Направления 4**Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | Накопительный итог | Определяется как фактическая площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | МКУ «БРУ» | стабильность, рост |
| 20 | **Показатель 2 Направления 4** Количество обслуживаемых площадок | ед. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество обслуживаемых площадок | МКУ «БРУ» | стабильность, рост |
| 21 | **Показатель 3 Направления 4**Количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах | МКУ «БРУ» | стабильность, рост |
| 22 | **Показатель 4 Направления 4**Количество оказанных услуг по погребению | ед. | Дискретный показатель  | Определяется как фактическое количествооказанных услуг по погребению | МКУ «БРУ» | стабильность, рост |
| 23 | **Показатель 1 Направления 5**Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м. | Дискретный показатель | Определяется как площадь вновь благоустроенных общественных территорий по результатам приемки выполненных работ | МКУ «Городское строительство», МБУ «УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |
| 24 | **Показатель 2 Направления 5**Количество реализованных инициативных проектов | ед. | Накопительный итог | Определяется как количество фактически реализованных и принятых в эксплуатацию инициативных проектов | МКУ «Городское строительство», МБУ «УК «Инженерные сети», МАУ «Благоустройство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно [ст. 78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103395) БК РФ) | рост |