**п.п.**

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы Администрации города

по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию И.Н. Висковская

Начальник Управления финансов

Администрации города Д.П. Лемешенко

Начальник Правового управления

Администрации города С.А. Помещикова

Заместитель начальника Управления городского

хозяйства Администрации города К.М. Асташкина

Исп. О.С. Гринько

тел. 395-84-34

Рассылка:

4 экз. – в дело

1 экз. – Управление городского хозяйства

1экз. – Управление финансов

1 экз. – Управление потребительского рынка, транспорта и связи

1 экз. – МАУ «Благоустройство»

1экз. – отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

1 экз. – отдел экономической политики

Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

№ 3867-п от 25.12.2024

**5.2. 2 этап 2021-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итого по 2-му этапу программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Подпрограмма 1.Содержание и озеленение территории города Обнинска | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 84734,2 | 84852,8 | 129090,6 | 129994,4 | 428672,0 |
| Областной бюджет | 3518,2 | - | - | - | 3518,2 |
| Местный бюджет | 81216,0 | 84852,8 | 129090,6 | 129994,4 | 425153,8 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке земель от мусора, отлову животных без владельцев | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 41075,3 | 39660,3 | 70511,7 | 60573,8 | 211821,1 |
| Областной бюджет | 3518,2 | - | - | -  | 3518,2 |
| Местный бюджет | 37557,1 | 39660,3 | 70511,7 | 60573,8 | 208302,9 |
| Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | 0,7 |  | тыс. кв. м |  | 147,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | Индикатор 2.Количество проведенных субботников | 0,1 |  | ед. |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| Индикатор 3.Обустройство площадок для сбора крупногабаритных отходов | 0,1 |  | ед. |  |  |  | 28 | 3 | 31 |
| Индикатор 4.Количество животных без владельцев отловленных на территории города  | 0,1 |  | гол. |  |  |  | 3 | 5 | 8 |
| 1.2 | Мероприятие 2.Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | Весовой коэффициент индикатора | тыс. руб. | Местный бюджет | 30983,8 | 37842,5 | 42351,5 | 47395,2 | 158573,0 |
| 2021-2023 | 2024 |
| Индикатор 1.Количество высаженной цветочной рассады | 0,5 | 0,5 | шт.  |  | 110000 | 90000 | 90000 | 90000 | - |
| Индикатор 2.Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов | 0,5 |  | га |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 21,0 |
|  | Индикатор 3.Площадь обследуемых городских территорий на предмет выявления сухих, аварийных деревьев |  | 0,2 | га |  |  |  |  | 645,2 | 645,2 |
| Индикатор 4.Количество удаленных сухих, аварийных деревьев и кустарников с городских территорий |  | 0,3 | шт. |  |  |  |  | 2000 | 2000 |
| 1.3 | Мероприятие 5.Реализация мероприятий подекоративному оформлениютерриторий города Обнинска | Весовой коэффициент индикатора | тыс. руб. | Местный бюджет | 12675,1 | 7350,0 | 8000,0 | 6709,7 | 34734,8 |
| 2021 - 2022 | 2023- 2024 |
| Индикатор 1.Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | 0,6 | 0,8 | шт. |  | 75 | 77 | 79 | 85 | 316 |
| Индикатор 2.Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО «Город Обнинск» | 0,2 | 0,2 | шт. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Индикатор 3.Количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства | 0,2 | - | шт. |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.4. | Мероприятие 7.Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства города | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет |  |  | 8227,4 | 14545,7 | 22773,1 |
| Индикатор 1.Количество реализованных инициативных проектов | 1 |  | ед. |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| 1.5. | Мероприятие 8.Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городским лесами города Обнинска | 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет |  |  |  | 770,0 | 770,0 |
| Индикатор 1. Разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами | 1 |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 3.Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 50626,0 | 59294,7 | 60697,0 | 71381,5 | 241999,3 |
| Местный бюджет | 50626,0 | 59294,7 | 60697,0 | 71381,5 | 241999,3 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Содержание сети уличного освещения городских территорий | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 45500,0 | 52000,0 | 50000,0 | 53000,0 | 200500,0 |
| Индикатор 1.Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | 0,6 |  | % |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Индикатор 2.Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | 0,4 |  | % |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Развитие наружного освещения территории города Обнинска | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 5126,0 | 7294,7 | 10697,0 | 18381,5 | 41499,2 |
| Индикатор 1.Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | 0,4 |  | шт. в год |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| Индикатор 2.Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | 0,4 |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 3.Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов | 0,1 |  | ед. в год |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | Индикатор 4.Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах | 0,1 |  | ед. в год |  |  |  | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Подпрограмма 4.Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 82002,3 | 104461,8 | 81313,9 | 83221,9 | 350999,9 |
| Федеральный бюджет |  | 25993,9 | - | - | 25993,9 |
| Областной бюджет | 614,0 | 12232,4 | - | 16950,8 | 29797,2 |
| Местный бюджет | 81388,3 | 66235,5 | 81313,9 | 66271,1 | 295208,8 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Всего | 80502,3 | 39583,0 | 41424,9 | 63667,3 | 225177,5 |
| Областной бюджет | 614,0 | - | - | - | 614,0 |
| Местный бюджет | 79888,3 | 39583,0 | 41424,9 | 63667,3 | 224563,5 |
| Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | 0,4 |  | кв. м |  | 189408 | 629148  | 629148  | 629148  | 629148  |  |
| Индикатор 2.Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов | 0,3 |  | ед. |  | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Индикатор 3.Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | 0,3 |  | чел. в год |  | 68000 | 75000 | 76000 | 77000 | - |
| 3.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 8000,0 |
| Индикатор 1.Количество мероприятий, проводимых в городских парках | 1 |  | ед. в год |  | 75 | 45 | 46 | 48 | - |
| 3.3 | Мероприятие 3.Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города |  | 2022-2024  | тыс. руб. | Всего |  | 62878,8 | 21858,9 | 103,8 | 84841,5 |
| Федеральный бюджет |  | 25993,9 | - | - | 25993,9 |
| Областной бюджет |  | 12232,4 | - | - | 12232,4 |
| Местный бюджет |  | 24652,5 | 21858,9 | 103,8 | 46615,2 |
| Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города) | 1 |  | кв. м |  |  | 10000 | - | 10 | 10010 |
| 3.4 | Мероприятие 4.Создание инженерной и инновационной инфраструктуры в зоне 2 общественного центра города |  | 2023 | тыс. руб. | Всего |  |  | 16030,1 | - | 16030,1 |
| Федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  | 16030,1 | - | 16030,1 |
| Индикатор 1. Площадь объектов инженерной и инновационной инфраструктуры (зона 2 общественного центра города) | 1 |  | кв. м |  |  |  | 580,0 |  | 580,0 |
| 3.5. | Мероприятие 5.Комплексное благоустройство общественных территорий, прилегающих к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва |  | 2024 | тыс. руб | Всего |  |  |  | 16950,8 | 16950,8 |
| Областной бюджет |  |  |  | 16950,8 | 16950,8 |
| Индикатор 1. Площадь благоустроенной территории, прилегающей к нежилым зданиям №№ 2, 6, 8 по ул. Комарова и № 15 по ул. Королёва | 0,5 |  | кв. м |  |  |  |  | 800 | 800 |
| Индикатор 2. Количество малых архитектурных форм, установленных на общественных территориях | 0,5 |  | шт. |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 4 | Подпрограмма 5.Организация похоронного дела | 2021 - 2024 |  |  | 78368,2 | 72134,6 | 63190,4 | 85591,5 | 299284,7 |
|  |  |  |  |  | 78368,2 | 72134,6 | 63190,4 | 85591,5 | 299284,7 |
| 4.1 | Мероприятие 1.Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 2021 - 2024 |  | Местный бюджет | 73868,2 | 69534,6 | 60489,6 | 82247,0 | 286139,4 |
| Индикатор 1.Восстановление архива захоронений за период с 1985 по 1996 годы, перевод архива на электронные носители | 0,6 |  | период, год |  | 1985 - 1987 гг. | 1988 - 1990 гг. | 1991 - 1993 гг. | 1994 - 1996 гг. | - |
| % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикатор 2.Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | 0,4 |  | ед. |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| 4.2 | Мероприятие 2.Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патолого-анатомическое отделение | 2021  | тыс. руб. | Местный бюджет | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| 4.3 | Индикатор 1.Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | 1 |  | кол-во услуг в год |  | 950 |  |  |  | 950 |
| 4.4 | Мероприятие 3.Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 2500,0 | 2600,0 | 2700,8 | 3344,5 | 11145,3 |
| Индикатор 1.Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | 0,7 |  | га |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Индикатор 2.Количество обслуживаемых площадок | 0,3 |  | ед. |  | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|  | Всего по программе на втором этапе | тыс. руб. | Всего | 295730,7 | 320743,9 | 334291,9 | 370189,3 | 1320995,8 |
| В том числе | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | 25993,9 | - | - | 25993,9 |
| тыс. руб. | Областной бюджет | 4132,2 | 12232,4 | - | 16950,8 | 33315,4 |
| тыс. руб. | Местный бюджет | 291598,5 | 282517,6 | 334291,9 | 353238,5 | 1261646,5 |