Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.03.2023 | № | 534-п |

Комплексный план

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года на территории МО «Город Обнинск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение КЧС и ОПБ города с рассмотрением вопроса «О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года» | март | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»,секретариат комиссии |
| 2 | Создать городскую противопаводковую комиссию, состав утвердить на заседании КЧС и ОПБ города | март | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»,секретариат комиссии |
| 3 | Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, полигона твердых бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | с 15 марта | Управление городского хозяйства Администрации города |
| 4 | Организация проведения в образовательных организациях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | март | Управление общего образования Администрации города |
| 5 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | март | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», Управление финансов Администрации города |
| 6 | Проверка готовности гидротехнического сооружения (далее ГТС), расположенного на территории города, подверженному весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | март | ОА «ГНЦ РФ-ФЭИ»(по согласованию),МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |
| 7 | Информирование населения города через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых Администрацией города мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | с 15 марта | Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города |
| 8 | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья | до 16 марта | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»(по согласованию),муниципальные предприятия |
| 9 | Уточнение расчетов (списков) по эвакуации населения из зон возможного затопления (подтопления) | до 17 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |
| 10 | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2023 года | до 01 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |
| Практические мероприятия |
| 1 | Проведение профилактической, агитационной и разъяснительной работы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах, организация размещение статей в печатных СМИ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах | с 15 марта | Комитет по взаимодействию со СМИ Администрации города, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 2 | Организация в общеобразовательных учреждениях проведения дополнительных занятий на уроках ОБЖ по правилам поведения и обеспечения безопасности людей на водных объектах | с 15 марта | Управление общего образования Администрации города |
| 3 | Проверка установки предупреждающих аншлагов в местах прохода к водоемам, опасных местах, местах возможного выхода людей на лед | с 13 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», МП «КХ», Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино» |
| 4 | Подготовка аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий и организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка | до 17 марта | МП «КХ», МП «УЖКХ», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), МП «Горэлектросети», МП «Водоканал», МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», руководители предприятий и организаций города |
| 5 | Организация наблюдения за ежедневной температурой воздуха, толщиной льда, подъемом воды на р. Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия | март-апрель | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), МП «КХ», Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино» |
| 6 | Организация контроля над уровнем воды в районе плотины на реке Протва 3 раза в сутки с ежедневным докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска | на период паводка | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 7 | Организация встреч с представителями садовых некоммерческих товариществ города, с проведением инструктажей и распространением памяток по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, и мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде | март | Председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области |
| 8 | Проведение информирования и оповещения жителей города Обнинска и председателей садовых некоммерческих товариществ при подъеме уровня воды | с момента подъема уровня воды | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 9 | Проведение совместно со средствами массовой информации санитарно-просветительной работы среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодцев, расположенных в районе садовых некоммерческих товариществ | март-апрель | РУ №8 ФМБА России (по согласованию), председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска, Комитет по взаимодействию со СМИ Администрации города |
| 10 | Обследование ливневой канализации на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Произведение очистки, промывки и организация контроля состояния системы ливневой канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод | до 17 марта | Управление городского хозяйства Администрации города, МП «КХ», руководители управляющих организаций |
| 11 | Обеспечение защиты от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка, а также запаса гипохлорита натрия для обеззараживания воды | до 21 марта | МП «Водоканал» |
| 12 | Обеспечение надежности работы электрооборудования в районе Вашутинского водозабора | постоянно в период паводка | МП «Горэлектросети» |
| 13 | Организация контроля над состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная» организация оказания необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод. Принятие своевременных мер по недопущению подтопления подстанции. | март-апрель | филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 14 | Обеспечение чистоты каналов отвода воды от подстанции «Окружная». | до 16 марта | Управление городского хозяйства Администрации города, филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) |
| 15 | Организация и проведение работ по отводу паводковых вод на территории медицинского городка (район роддома) | март | ФГБУЗ КБ №8 (по согласованию),МП «КХ» |
| 16 | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | на период паводка, исходя из паводковой ситуации | Предприятия и организации города |
| 17 | Анализ прохождения весеннего половодья 2023 года и подготовка итоговых материалов | апрель - май | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |