Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Обнинска

## 29.04.14 №  727-п

|  | - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ремонт участка трубопровода d 150 мм ул. Жолио-Кюри | 2016 г. | Управление городского хозяйства Администрации города МП "Водоканал" | Местный бюджет | 1500 | - | - | 1500 |
| 4 | Ремонт участка трубопровода ул. Любого, от ВК-702 до ВК-704а | 2014 г. | Управление городского хозяйства Администрации города МП "Водоканал" | Местный бюджет | 1000 | 1000 | - | - |
| 5 | Ремонт участка трубопровода d 100 мм (ул. Московская, от ВК-28 до ВК-29) | 2014 г. | Управление городского хозяйства Администрации города МП "Водоканал" | Местный бюджет | 300 | 300 | - | - |
| 6 | Ремонт участка трубопровода d 100 мм (ул. Железнодорожная, от ВК-130 до ВК-73) | 2014 г. | Управление городского хозяйства Администрации города МП "Водоканал" | Местный бюджет | 700 | 700 | - | - |
| 7 | Ремонт участка трубопровода d 100 мм (пер. Садовый, от ПГ-29 до ПГ-3) | 2015 - 2016 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города МП "Водоканал" | Местный бюджет | 2000 | - | 1200 | 800 |
| 8 | Ремонт сетей наружного водопровода стадиона "Труд", переданных на баланс МП "Водоканал" согласно постановлению Администрации города от 21.03.2012 N 416-п | 2015 - 2016 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города МП "Водоканал" | Местный бюджет | 3500 | - | 800 | 2700 |