Приложение

к постановлению Администрации города

от    20.04.2021     №       908-п      п

План

реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п на 2020-2024 гг.

|  | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе вблизи образовательных учреждений | г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Королева) – 1266 пог. м. (замена в связи с износом); г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения с ул. Королева до пересечение с ул. Энгельса) – 648 пог. м. (замена в связи с износом); Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | г. Обнинск, ул. Комсомольская (от пересечения с ул. Железнодорожная до пересечения с пр. Ленина) – 152 пог. м. (замена в связи с износом). г. Обнинск ул. Пионерский проезд (в районе пересечения с ул. Труда) – 100 пог. м.** г. Обнинск ул. Белкинская (от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Борисоглебская) – 206 пог. м. г. Обнинск ул. Мира (в районе д. 14 ул. Мира) – 64 пог. м.** | г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения с ул. Энгельса до пересечения с ул. Курчатова) – 1200 пог. м. (замена в связи с износом). Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | г. Обнинск, ул. Энгельса (от пересечения с пр. Маркса до пересечение с ул. Курчатова) – 2180 пог. м (замена в связи с износом). Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | 1. Установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах на вновь присоединённых территориях Боровского и Жуковского районов* |
| 2. | Содержание, ремонт и замена пешеходных ограждений | Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 14 179,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 600,0 м. | Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 16 340,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 900,0 м | Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 17 043,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 900,0 м | Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 20 625,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 1200,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 1200,0 м |
| 3. | Техническое перевооружение, реконструкция и содержание светофорных объектов | Содержание 15 светофорных объектов, 22 светофорных объекта типа Т7 Установка светофоров типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений: - ул. Курчатова на пересечении с ул. Жолио-Кюри (от салона Бракосочетаний); - пересечение ул. Гурьянова – ул. Комарова; - ул. Калужская в районе д. 2; Оснащение светофорных объектов звуковыми пешеходными сигналами: - ул. Мира – пр. Ленина; - ул. Энгельса – ул. Курчатова; - ул. Ленина в районе д. 97; - ул. Мира – ул. Ляшенко; - ул. Аксенова – ул. Энгельса – Калужская; - пр. Маркса в районе д. 20. | Содержание 17 светофорных объектов, 25 светофорных объекта типа Т7. Установка светофоров типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений: - ул. Белкинская в районе д. 3; - ул. Кончаловского в районе д. 5; - межквартальный проезд в районе МБОУ СОШ № 11 в районе домов № 16, 18 по пр. Маркса. 3. Оснащение светофорных объектов ТООВ в местах установки комплексов ФВФ: - ул. Энгельса – ул. Аксенова – ул. Калужская; - ул. Ленина – ул. Курчатова. 4. Установка светофорного объекта на пешеходном переходе по ул. Борисоглебская в районе пересечения с ул. Беговая.** | 1. Содержание 17 светофорных объектов, 28 светофорных объекта типа Т7 2. Организация светофорного регулирования на пересечение ул. Курчатова и ул. Мира. 3. Установка светофоров типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений* | 1. Содержание 17 светофорных объектов, 28 светофорных объекта типа Т7. | 1. Содержание 17 светофорных объектов, 28 светофорных объекта типа Т7. |
| 4. | Содержание, установка и замена дорожных знаков, в том числе дублирующих знаков над проезжей частью | Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. | Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Энгельса до ул. Королева. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Курчатова до ул. Энгельса, от ул. Королева до пр. Ленина. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Ленина от ул. Комсомольская до Треугольной площади, от ул. Заводская до проектируемой а/д ул. Славского. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по ул. Гагарина, ул. Энгельса, Курчатова от ул. Королева до пр. Маркса, ул. Королева от ул. Аксенова до пр. Маркса. |
| 5. | Содержание, установка и замена искусственных дорожных неровностей (ИДН) | Ремонт и содержание ИДН – 97 объектов, в том числе с трапециевидным профилем; Установка новых ИДН, в том числе с трапециевидным профилем** г. Обнинск пер. ул. Курчатова-ул. Жолио-Кюри (сборно-разборные), г. Обнинск ул. Комарова 1 (трапециевидные), на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Ремонт и содержание ИДН – 104 объектов, в том числе с трапециевидным профилем; Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 6. | Горизонтальная разметка автомобильных дорог, в том числе пешеходных переходов, ИДН, островков безопасности, вблизи образовательных учреждений и др. (наносится два раза в год) | Осевая разметка Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* |
| 7. | Организационно-технические мероприятия и распорядительные действия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (разработка схем и проектов ОДД, ликвидация аварийно-опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода, установка заграждающих проезд устройств, техническое оснащение УДС по решениям комиссии по ОБДД и др.) | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. 3. Обустройство пешеходного перехода с последующим демонтажем существующего подхода к автомобильной дороге в районе д. 1 по ул. Комарова. | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. 3. Обустройство возвышающегося наземного пешеходного перехода, совмещенного с искусственной неровностью вблизи детского образовательного учреждения в районе д. 13 по ул. Гурьянова. ** 4. Разработка и реализация проекта организации дорожного движения на участке автомобильной дороге по пр. Маркса от д. 71 до д. 83.** | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. 3. Обустройство пешеходного перехода по ул. Дачная в районе остановки общественного транспорта «Кончаловские горы».** 4. Проектирование автобусных остановок (с организацией дорожного движения) «ДК ФЭИ», «Промплощадка». | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. 3. Проектирование светофорного объекта на перекрестке ул. Кутузова – ул. Пионерский проезд. | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. |

* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска

** По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города