Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2014 г. N 2066-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

ОБНИНСКА"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 09.02.2015 N 185-п, от 21.07.2015 N 1175-п, от 31.12.2015 N 2506-п, от 15.03.2016 N 392-п, от 06.06.2016 N 847-п, от 30.08.2016 N 1351-п, от 29.12.2016 N 2156-п, от 24.05.2017 N 785-п, от 27.12.2017 N 2112-п, от 15.03.2018 N 391-п, от 21.05.2018 N 797-п, от 25.01.2019 N 87-п, от 14.06.2019 N 1073-п, от 02.07.2019 N 1178-п, от 22.11.2019 N 2112-п, от 25.03.2020 N 493-п, от 07.10.2020 N 2093-п, от 09.12.2020 N 2592-п, от 28.04.2021 N 985-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 8, 34 Устава муниципального образования "Город Обнинск" и руководствуясь постановлением Администрации города от 01.09.2014 N 1626-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска" (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города

А.А.Авдеев

# Приложение

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 31 октября 2014 г. N 2066-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА ОБНИНСКА"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 09.02.2015 N 185-п, от 21.07.2015 N 1175-п, от 31.12.2015 N 2506-п, от 15.03.2016 N 392-п, от 06.06.2016 N 847-п, от 30.08.2016 N 1351-п, от 29.12.2016 N 2156-п, от 24.05.2017 N 785-п, от 27.12.2017 N 2112-п, от 15.03.2018 N 391-п, от 21.05.2018 N 797-п, от 25.01.2019 N 87-п, от 14.06.2019 N 1073-п, от 02.07.2019 N 1178-п, от 22.11.2019 N 2112-п, от 25.03.2020 N 493-п, от 07.10.2020 N 2093-п, от 09.12.2020 N 2592-п, от 28.04.2021 N 985-п)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 25.01.2019 N 87-п)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | МКУ "Городское строительство" |
| 3. Участники муниципальной программы | МКУ "Городское строительство", МП "Водоканал", МП "Коммунальное хозяйство", МБУ "УК "Инженерные сети", МП "Теплоснабжение" |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска от 09.12.2020 N 2592-п, от 28.04.2021 N 985-п) |
| 4. Цели муниципальной программы | Повышение надежности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения города. Обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п) |
| 5. Задачи муниципальной программы | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной способности |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п) |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - Протяженность проложенного коллектора; - наличие разработанной программы; - наличие разработанного проекта |
| (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п) |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 - 2022 годы: первый этап - 2015 - 2019 годы; второй этап - 2020 - 2022 годы |
| 9. Объемы финансирования муниципальной программы | тыс. руб. |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | Федеральный бюджет | 48935,4 | 42243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 32526,6 | 339652,9 | 131138,7 | 36610,9 | 703645,0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 17597,8 | 14466,7 | 14613,4 | 23619,0 | 15164,2 | 17228,6 | 102689,7 |
|  | Местный бюджет | 34606,0 | 26183,0 | 12520,0 | 2500,0 | 12920,5 | 11140,1 | 22819,0 | 83247,1 | 205935,7 |
|  | Итого | 83541,4 | 68426,3 | 70455,0 | 49166,7 | 60060,5 | 374412,0 | 169121,9 | 137086,6 | 1012270,4 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 28.04.2021 N 985-п) |

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 25.01.2019 N 87-п)

Инженерная инфраструктура - это система жизнеобеспечения города.

Основная задача развития инфраструктуры города - создание общих условий жизнедеятельности населения и функционирования производства.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения муниципального образования "Город Обнинск" является высокая степень износа канализационных сетей. Около 87,5% сетей водоотведения построены более 20 лет назад и имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности в городе.

Существующий магистральный коллектор Ду 1000 мм, проложенный в 60-х годах, полностью изношен. Кроме того, его сечение не позволяет осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся микрорайонов города.

Модернизация трубопроводов (прокладка труб с применением пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и условия для развития нового жилищного строительства. Для решения этой проблемы в 2007 году был разработан проект "Строительство городского магистрального хозфекального коллектора" (от КНС мкр-на 51 через ул. Белкинскую, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений), получивший положительную оценку Главгосэкспертизы в 2008 году. Сметная стоимость проекта в ценах 4-го кв. 2007 года - 1432352 тыс. рублей. Принятое в проекте строительство самотечного коллектора ведется подземно, с глубиной заложения проектируемого коллектора от 3,3 до 10,55 метра, общая протяженность магистрального самотечного коллектора - 6200 м. Сооружение напорной канализации производится открытым способом. Протяженность напорной канализации - 2237,57 м.

Метод микротоннелирования обеспечивает производство работ без вскрытия поверхности, не нарушает движение транспорта, не причиняет неудобств горожанам, не требует водопонижения, не нарушает благоустройства городской территории, обеспечивает экологическую безопасность в зоне строительства. Замена изношенных участков канализационного коллектора позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.

Проект предусматривает реконструкцию всей системы отведения хозфекальных стоков г. Обнинска, а именно:

- строительство нового магистрального самотечного коллектора из железобетонных труб повышенной прочности с внутренней футеровкой полиэтиленом высокого давления. Срок службы таких труб составляет не менее 60 лет.

Реализация проекта строительства хозфекального коллектора осуществляется с 2008 года за счет средств межбюджетного трансферта, передаваемого бюджету МО "Город Обнинск", на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации.

Из-за высокой стоимости проекта и в связи с недостаточным и непостоянным выделением объема финансирования проект осуществляется поэтапно. Освоение (вместе с проектными работами) денежных средств с 2007 года по 2013 год составило 370787 тыс. руб. Предполагаемый объем освоения в 2014 году - 54114 тыс. руб.

С 2008 года по 2014 год велось строительство нового хозфекального коллектора Ду 1200 - 1500 мм от К50 до К40-1.

Проложено 1462 м нового коллектора методом бестраншейной прокладки.

Выполнены следующие работы:

- смонтировано 6 камер;

- переоборудовано 4 камеры в смотровые колодцы;

- выполнена врезка нового коллектора в камере К50 в действующие канализационные очистные сооружения;

- произведено переключение действующего коллектора во вновь построенный в камере К40.

Завершаются работы 1-го этапа строительства выводом существующего коллектора из эксплуатации без демонтажа труб. Существующие на трассе коллектора канализационные колодцы от К50 до К40-1, используемые в дальнейшем при эксплуатации, переобустраиваются. Производится подключение мкр-н 7, мкр-н 8 и мкр-н 9 города к вновь проложенному коллектору.

На втором и третьем этапах строительства хозфекального коллектора необходимо:

- смонтировать 4738 м бетонных труб;

- построить 50 смотровых камер и колодцев, отвечающих современным требованиям эксплуатации, с антикоррозийным внутренним покрытием, устойчивым к агрессивным средам;

- взамен существующей КНС 51 мкр-на построить новую КНС;

- строительство трубопроводов для подключений всех попутных абонентов;

- вывод существующего физически изношенного коллектора из эксплуатации.

В настоящее время ведется интенсивная застройка жилого района "Заовражье". Поступающие хозфекальные стоки с данного района проходят через канализационно-насосную станцию (КНС), 51 мкр-н. Существующая (КНС, мкр-н 51) введена в эксплуатацию в 1971 году, ее техническое состояние и производительность не позволяют подключать к городской системе водоотведения дополнительные нагрузки.

В рамках проекта "Строительство городского магистрального хозфекального коллектора" (от КНС мкр-на 51 через ул. Белкинскую, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений) предусмотрено строительство новой КНС-51 взамен существующей с прокладкой напорного коллектора открытым способом через ул. Белкинскую, пр. Маркса до перекрестка пр. Маркса и ул. Энгельса.

Реализация проекта "Строительство напорного хозфекального коллектора и КНС-51" позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города.

Очистные сооружения города были введены в эксплуатацию в 1970 году, их производительность составляет около 60 тыс. куб. м/сут. Очистка сбрасываемых сточных вод в р. Протву выполняется по устаревшим технологиям, что отрицательно сказывается на экологии окружающей среды, кроме того существующая производительность городских очистных сооружений не позволяет обеспечить перспективное развитие жилищного и гражданского строительства в городе.

Проект "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска" предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых зданий и сооружений.

Расширение и реконструкция очистных сооружений позволят увеличить пропускную способность с 60 куб. м/сут. до 80 тыс. куб. м/сут. с глубокой очисткой стоков, удалением биогенных элементов, обеззараживанием воды перед выпуском, обработку и обеззараживание осадка, обеспечить перспективное развитие города.

Проект переходящий, его реализация ведется с 2008 года. Финансирование проекта осуществляется из различных источников: за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, субсидии из областного бюджета, средств местного бюджета, а также внебюджетных источников (заемный кредит). С начала строительства освоено средств - 936562,475 тыс. рублей.

Сданы в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка и аэробный стабилизатор, высоковольтная линия электропередачи.

В соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2012 N 1060-п выделены три этапа работ по реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска. Корректировка":

1 этап - новая линия с новым оборудованием, наружное электроснабжение, АСУ ТП и пусконаладка новой линии;

2 этап - цех механической очистки;

3 этап - реконструкция старой линии, АСУ ТП старой линии, пусконаладка комплекса очистных сооружений.

Выполнены работы по строительству биореактора, производственного корпуса с денитрофикаторами, реагентным помещением и помещением воздуходувки, а также блока емкостей с насосной станцией и третичных отстойников. Построена РП и КТП с прокладкой электрических кабелей от ГПП-1, проведены пусконаладочные работы.

В соответствии с постановлением Администрации города от 26.12.2014 N 2502-п сохранность и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Обнинска. Корректировка", возложены на МП "Водоканал".

Система водоотведения города предполагает не только отведение и очистку хозфекальных стоков, но и дождевых стоков.

Ливневая канализация (дождевая канализация) - одна из важнейших составляющих инженерной инфраструктуры города. Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом. Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами. Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов на склонах.

Проектируемые очистные сооружения ливневых стоков обеспечат прием и очистку дождевых стоков, поступающих с городских территорий восточной части микрорайонов 45, 38, 46, территории зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятий, расположенных в северной части промышленной зоны "Мишково".

Реализация проекта "Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково" позволит принимать и очищать стоки с городских территорий и предотвратить загрязнение неочищенными сточными водами, сбрасываемыми в реку Дырочную.

## 2. Цели и задачи муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 25.03.2020 N 493-п)

Целями данной Программы являются:

- повышение надежности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения города;

- обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства.

Задачами программы являются:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной способности.

## 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 25.01.2019 N 87-п)

Реализация программы происходит в два этапа: с 2015 по 2019 год, с 2020 по 2022 год включительно, что обусловлено проектом строительства коллектора.

Первый этап программы (являясь вторым этапом строительства по проекту) будет реализовываться с 2015 по 2019 год.

В состав данного этапа программы строительства самотечного канализационного коллектора (ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь) входит магистральный самотечный коллектор из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм протяженностью по проекту 1054,0 м.

В соответствии с технологией прокладки коллектора необходимо начинать проходку со стартового котлована и завершать в приемном котловане с переобустройством приемных и рабочих колодцев в смотровые с последующим переключением (врезкой) выполненного участка коллектора в действующий и последующим его выводом. Строительные котлованы предназначены для запуска (ведение проходки с одновременной укладкой труб). В дальнейшем строительные котлованы переобустраиваются в смотровые камеры.

### В 2015 - 2017 годах

Необходимо выполнить следующие работы по строительству коллектора:

- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 TB с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с полиэтиленовым чехлом;

- сооружение строительного котлована К37;

- сооружение смотровых колодцев К39, К36;

- переобустройство смотровых камер К38, К36-1;

- переобустройство смотровых колодцев К39;

- попутное подключение.

В 2015 году - завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую линию с современным оборудованием, автоматизированной системой управления технологическими процессами, выполнить благоустройство.

### В 2018 - 2019 годах

По строительству коллектора:

- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 ТВ с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с полиэтиленовым чехлом;

- сооружение строительных котлованов К34, К32, К31;

- сооружение и переобустройство смотрового колодца К33;

- переобустройство смотровых камер К34, К32, К31;

- попутное переключение.

Выполнить вывод существующего коллектора из эксплуатации без демонтажа труб от колодца К40-1 до К32 из эксплуатации, предусматривающий:

- выполнение врезки (переключение) существующего коллектора во вновь построенный в колодцах К34 - КК55, КК56 - КК57 и К32;

- вывод из эксплуатации существующего участка коллектора;

- вывод из эксплуатации канализационных колодцев;

- тампонирование участка коллектора.

### В 2019 - 2021 годах

Запроектировать и построить КНС-51 мкр-н и напорную канализацию длиной 2237,57 м в две стальные нити из труб Ду 500 мм. Трасса напорной канализации прокладывается по ул. Белкинской до камеры самотечного коллектора на перекрестке пр. Маркса с ул. Энгельса.

Запроектировать и построить очистные сооружения ливневых стоков, которые обеспечат прием и очистку дождевых стоков, поступающих с городских территорий восточной части микрорайонов 45, 38, 46, территории зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятий, расположенных в северной части промышленной зоны "Мишково".

Построить очистные сооружения магистрального ливневого коллектора в районе ЖК "Зайцево".

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п)

Запроектировать и построить канализационно-насосную станцию с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, что обеспечит надежность и стабильность работы системы водоотведения, возможность подключения дополнительной нагрузки.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п)

Строительство данных объектов будет осуществляться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", федеральный проект - "Жилье".

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 07.10.2020 N 2093-п)

### В 2020 - 2022 годах

Второй этап программы (являясь третьим этапом строительства по проекту) будет реализовываться с 2020 по 2022 годы.

В состав данного этапа строительства самотечного канализационного коллектора от колодца К32 до К24 (ул. Красных Зорь от ул. Жолио-Кюри до ул. Мира) входит магистральный самотечный коллектор из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм протяженностью по проекту 1115,7 м:

- устройство стартового котлована в камере К31 для запуска проходческого щита;

- устройство приемного котлована камеры К27 для приема и демонтажа проходческого щита;

- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 ТВ с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с полиэтиленовым чехлом;

- устройство смотровой камеры;

- переобустройство котлованов в смотровые камеры;

- строительство самотечного коллектора от камеры К27 до камеры К23;

- вывод существующего коллектора на участке 2-го этапа от колодца К32 до К24 из эксплуатации без демонтажа труб с переключениями во вновь построенный коллектор.

В 2021 году планируется разработать проект реконструкции Самсоновского водозабора. Вода отдельных скважин водозабора имеет повышенное содержание стронция стабильного. Содержание стронция в питьевой воде города в пределах допустимых концентраций согласно СанПиН производится также выводом в резерв скважин.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п)

Для решения данной проблемы необходимы проведение реконструкции водозабора, строительство станций обезжелезивания воды и удаления стронция - блочно-модульных напорных установок.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п)

Необходимо запроектировать и построить станции очистки воды для скважин Вашутинского водозабора и для скважин Добринского водозабора.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 28.04.2021 N 985-п)

Для сбора и очистки ливневых стоков с территории детских садов по ул. Пирогова, 12, и Пирогова, 14, разработать проект и построить очистные сооружения.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 28.04.2021 N 985-п)

В рамках программы запланирована разработка проекта реконструкции Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ "Государственный архив РФ") от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874, проспект Маркса.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 07.10.2020 N 2093-п)

К началу отопительного сезона 2021 г. выводится из эксплуатации ТЭЦ ГНЦ РФ ФЭИ. Зона действия котельной МП "Теплоснабжение" расширяется за счет переключения части тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в Старом городе и п. Мирном, возникает необходимость реконструкции тепловых сетей.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 25.03.2020 N 493-п)

## 4. Механизм реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 09.12.2020 N 2592-п)

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы Администрации по вопросам архитектуры и градостроительства.

Ответственным исполнителем программы является отдел развития инженерной инфраструктуры. В его обязанности входят:

- организация подготовки проекта плана мероприятий программы на финансовый год и координация деятельности по вопросам, касающимся его согласования с муниципальным заказчиком программы;

- координация деятельности по реализации программы;

- рассмотрение хода реализации программы и по мере необходимости подготовка предложений по внесению изменений в программу;

- формирование годового отчета и оценка эффективности программы.

Муниципальное казенное учреждение "Городское строительство" осуществляет функции заказчика-застройщика в отношении казенных объектов капитального строительства; функции заказчика и технического заказчика в отношении имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления на основании договоров с муниципальными организациями.

МБУ "УК "Инженерные сети" осуществляет функции заказчика-застройщика в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся в рамках национальных проектов; в отношении объектов, на которое у него возникает право оперативного управления в соответствии с уставом.

МП "Водоканал", МП "Коммунальное хозяйство" осуществляют функции заказчика-застройщика в отношении объектов капитального строительства, закрепленных в хозяйственном ведении или подлежащих закреплению в хозяйственное ведение в соответствии с уставами предприятий.

МП "Теплоснабжение" осуществляет функции заказчика в отношении объектов капитального строительства, закрепленных в хозяйственном ведении или подлежащих закреплению в хозяйственное ведение в соответствии с уставом предприятия.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 28.04.2021 N 985-п)

## 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика

мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация

объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 28.04.2021 N 985-п)

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индикатора | Срок реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Целевое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Мероприятие 1: строительство магистрального хозфекального коллектора |  | 2015 - 2022 | тыс. руб. | Всего | 48935,4 | 43240,3 | 60985,0 | 49166,7 | 40457,3 | 46998,0 | 40348,4 | 56673,2 | 386804,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 48935,4 | 42243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 26234,0 | 30795,4 | 26448,4 | 36610,9 | 283804,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 11786,3 | 13835,6 | 11882,6 | 17228,6 | 86797,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 2437,0 | 2367,0 | 2017,4 | 2833,7 | 16202,1 |
| Индикатор 1: протяженность проложенного коллектора | 1,0 |  | м п. |  | - <*> | - <*> | - <*> | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| Мероприятие 2: разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Обнинск" |  | 2015 - 2020 |  | Местный бюджет | 2000,0 | - | - | - | - |  | - | - | 2000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанной программы | 1,0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 3: реализация проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка" |  | 2015 - 2016 |  | Местный бюджет | 26952,0 | 7031,0 |  |  |  |  |  |  | 33983,0 |
| Мероприятие 4: обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка" |  | 2015 - 2017 |  |  | 5654,0 | 18155,0 | 9470,0 | - | - | - | - | - | 33279,0 |
| Мероприятие 5: строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 |  | 2019 - 2021 |  | Всего |  |  |  |  | 7600,0 | 175554,9 | 50683,9 |  | 233838,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 167099,8 | 44343,7 |  | 211443,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 5221,9 | 1385,8 |  | 6607,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7600,0 | 3233,2 | 4954,4 |  | 15787,6 |
| Мероприятие 6: строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково |  | 2019 - 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2399,8 | 2267,4 | 6000,0 | 6050,0 | 16717,2 |
| Мероприятие 7: строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК "Зайцево" |  | 2020 |  | Всего |  |  |  |  |  | 53396,1 |  |  | 53396,1 |
|  |  |  |  | Федеральн. бюджет |  |  |  |  |  | 49764,9 |  |  | 49764,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1555,2 |  |  | 1555,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2076,0 |  |  | 2076,0 |
| Мероприятие 8: разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова |  | 2019 - 2021 |  | Всего |  |  |  |  | 9603,4 | 96179,1 | 63079,6 |  | 168862,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 6292,6 | 91992,8 | 60346,6 |  | 158632,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2827,1 | 3006,3 | 1885,8 |  | 7719,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 483,7 | 1180,0 | 847,2 |  | 2510,9 |
| Мероприятие 9: разработка проекта реконструкции Самсоновского водозабора |  | 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4522,8 | 4522,8 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 10: выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей |  | 2021 - 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 35000,0 | 38000,0 |
| Мероприятие 11: реализация проекта "Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ "Государственный архив РФ") от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса" |  | 2020 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Мероприятие 12. проектирование и строительство очистных сооружений ливневых вод для детских садов по ул. Пирогова, д. 12 и д. 14 |  | 2021 - 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 750,0 | 1750,0 |
| Мероприятие 13. реконструкция "старой" линии очистных сооружений канализации города, включая технологический и ценовой аудит |  | 2021 - 2022 |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 5010,0 | 9090,6 | 14100,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 9090,6 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14. проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора |  | 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 15. Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Добринского водозабора |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 |
| Индикатор 1: наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да - 1. Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16: осуществление функций МБУ "Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры" |  | 2020 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  | 16,5 |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего | 83541,4 | 68426,3 | 70455,0 | 49166,7 | 60060,5 | 374412,0 | 169121,9 | 137086,6 | 1012270,4 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 48935,4 | 42243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 32526,6 | 339652,9 | 131138,7 | 36610,9 | 703645,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 14613,4 | 23619,0 | 15164,2 | 17228,6 | 102689,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34606,0 | 26183,0 | 12520,0 | 2500,0 | 12920,5 | 11140,1 | 22819,0 | 83247,1 | 205935,7 |

--------------------------------

<*> - согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб;

<**> - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования и показатель индикатора определяются исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год.

## 5.1. Информация о реализации национальных проектов в рамках

муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска"

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска

от 28.04.2021 N 985-п)

| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | F | Жилье и городская среда |  |  | 2020 - 2021 | тыс. руб. | Всего | 321398,9 | 109052,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 308542,9 | 104690,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9642,0 | 3271,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3214,0 | 1090,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | F1 | Жилье | Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 |  | 2020 - 2021 | тыс. руб. | Всего | 174062,3 | 46191,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 167099,8 | 44343,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5221,9 | 1385,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1740,6 | 461,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Объем ввода жилья <<*>> |  |  | тыс. кв. м |  | 59,78 | 48,05 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | F1 | Жилье | Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК "Зайцево" |  | 2020 | тыс. руб. | Всего | 51838,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 49764,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1555,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 518,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1 - объем ввода жилья <<*>> |  |  | тыс. в. м |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | F1 | Жилье | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова |  | 2020 - 2021 | тыс. руб. | Всего | 95498,1 | 62861,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 91678,2 | 60346,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2864,9 | 1885,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 955,0 | 628,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1 - объем ввода жилья <*> |  |  | тыс. кв. м |  | 26,6 | 19,03 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В рамках регионального проекта "Жилье" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области".

## 6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Реализация программы по строительству хозфекального коллектора позволит увеличить пропускную способность магистрального коллектора с учетом расширения объемов строительства, тем самым обеспечить развитие города, в том числе потребности жилищного и гражданского строительства инфраструктурой водоотведения, увеличить срок службы нового коллектора.

Будет проложено 2169 п. м самотечного коллектора из железобетонных труб повышенной прочности, построено 9 смотровых камер и колодцев, выполнено две врезки (переключения) существующего коллектора во вновь построенный с выводом из эксплуатации существующих участков коллектора.

Замена изношенных участков канализационного коллектора позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.

Увеличение производительности очистных сооружений позволит подключать дополнительные нагрузки к системе водоотведения и очистки сточных вод, увеличит рост жилищного и гражданского строительства в городе. Новая линия с современным оборудованием, автоматизированной системой управления технологическими процессами повысит качество очистки сточных вод, увеличит эффективность работы всех технологических участков очистных сооружений.

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 09.02.2015 N 185-п)

Разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Обнинск" определит перспективные направления развития инженерной инфраструктуры города и пути их реализации на долгосрочную перспективу (до 20 лет).

(в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 09.02.2015 N 185-п)

Реконструкция старых инженерных сетей и объектов, строительство новых повысит надежность функционирования централизованных систем жизнеобеспечения города.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Обнинска от 07.10.2020 N 2093-п)