Протокол

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

при Администрации г. Обнинска (1 квартал 2024)

Время проведения: 10.00	                                                                                            г. Обнинск

Дата: 29.02.2024

| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: | Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства. |
| --- | --- |
| СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: | Кукецяк Дмитрий Леонидович – начальник отдела организации дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города. |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: | Мельникова Анна Дмитриевна - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинск. |
|  | Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города. Бочинин Константин Юрьевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску. |
|  | Тюрин Александр Иванович – заместитель директора муниципального предприятия города Обнинска «Горэлектросети». Цыркун Вадим Михайлович - начальник службы по обеспечению БДД МАУ «Благоустройство». Панфилов Александр Сергеевич – заместитель директора МАУ «Благоустройство». Тюленев Леонид Александрович – директор МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие». Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинск. Ельчанинов Денис Анатольевич - начальник службы безопасности МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» |

Повестка дня:

Вопрос № 1: О рассмотрении вопроса об аварийно – опасных участках дорог по результатам анализа аварийности за 2023 г. на территории г. Обнинска.

Выступили:

Бочинин К.Ю.:

- Об уровне дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Город Обнинск»:

За период времени с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. на территории города Обнинска без учета дорог федерального значения зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 91; -14,2%), в которых  погибло – 2 человека (АППГ – 1,  рост +100 %), ранено – 84 (АППГ – 97; -13,4%). Дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории города – 18 (АППГ – 24, -25,0%), в результате которых погибло – 0 (АППГ – 0, рост – 0%), ранено – 18 детей (АППГ – 22, -18,1%). Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения  составило – 5 (АППГ – 5, рост – 0,0%).

К основным видам происшествий по городу относится наезд на пешеходов – 37  (АППГ – 43, -13,9%), столкновение – 29 (АППГ – 35, -17,1%).

- По результатам анализа аварийности на улично-дорожной сети города Обнинска за отчетный период, установлено:

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий – 0.

Потенциальные места дорожно-транспортных происшествий – 7.

1. Регулируемое пересечение автомобильных дорог ул. Борисоглебская и ул. Славского – 2 ДТП (2 столкновения), в которых пострадало 2 человека.

2. Нерегулируемое пересечение автомобильных дорог ул. Курчатова и ул. Королева – 2 ДТП (2 столкновения), в которых пострадало 2 человека.

3. Регулируемый пешеходный переход на автомобильной дороге пр-т. Маркса в районе д. 82 – 2 ДТП (2 наезда на пешехода), в которых пострадало 2 человека.

4. Нерегулируемый пешеходный переход на автомобильной дороге пр-т. Ленина в районе д. 221 перед пересечением с ул. Славского – 2 ДТП (2 наезда на пешехода), в которых 1 человек погиб, 1 человек пострадал.

5. Автомобильная дорога ул. Цветкова в районе д. 1А – 2 ДТП (2 столкновения), в которых пострадало 2 человека.

6. Нерегулируемый пешеходный переход на автомобильной дороге ул. Гагарина в районе д. 45 пр-т. Маркса – 2 ДТП (2 наезда на пешехода), в которых 1 человек погиб, 1 человек пострадал.

7. Автомобильная дорога пр-т. Ленина в р-не. д. 101 – 2 ДТП (2 столкновения), в которых пострадало 2 человека.

Раудуве И.В.:

- Об отсутствии мест  концентрации дорожно-транспортных происшествий.

- О потенциальных аварийно-опасных участках дорог.

Бочинин К.Ю.:

- О необходимости реализации дополнительных мер направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на потенциально аварийно-опасных участках дорог.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о принятии дополнительных мер направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на потенциально аварийно-опасных участках дорог.

Кукецяк Д.Л.:

- Проработать вопрос реализации дополнительных мероприятий направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на потенциально аварийно-опасных участках дорог. Срок: 2 квартал 2024.

Вопрос № 2: О местах установки и передислокации комплексов фотовидеофиксации на территории МО «Город Обнинск» в 2024-2025 гг.

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- Об установке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на потенциально аварийно-опасных участках дорог.

Бочинин К.Ю.:

- О местах размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Раудуве И.В.:

- о местах размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения утверждены места  установки стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения по следующим адресам:

- участок автомобильной дороги в районе пересечения ул. Борисоглебская и ул. Славского (проезд на запрещающий сигнал светофора, скоростной режим);

- нерегулируемый пешеходный переход на автомобильной дороге по ул. Гагарина  в районе дома № 45 пр. Маркса (скоростной режим, непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Кукецяк Д.Л.:

- Направить на согласование в адрес начальника  УГИБДД УМВД по Калужской области перечень утвержденных мест установки и передислокации стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в соответствии с дорожной картой (регламентом) по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Срок: 10.03.2024.

Вопрос № 3: О работе дорожных организаций по обслуживанию и содержанию улично-дорожной сети города Обнинска.

Выступили:

Панфилов А.С.:

- О проводимых МП «Коммунальное хозяйство» работ в зимний период.

- О работе коммунальной техники МП «Коммунальное хозяйство» по обслуживанию дорог в зимний период.

- Об обработке реагентами и песко-соляной смесью дорог в зимний период.

- О выполненных работах МП «Коммунальное хозяйство» в рамках реализации проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории г. Обнинска в период с 01.01.2024 г. по 28.03.2024 г.

Бочинин К.Ю.:

- О неудовлетворительной работе по содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.

- О необходимости улучшения качества проводимых работ по расчистке дорог общего пользования местного значения.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение принять представленную информацию к сведению.

МАУ «Благоустройство»:

- Продолжить работу по содержанию автомобильных дорог города в надлежащем состоянии. Срок: постоянно.

- Обеспечить своевременную уборку и обработку проезжей части дорог противогололедными средствами в зимний период. Срок: постоянно

- Обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по техническому оснащению улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения  в соответствии с утверждённым планом на 2024 год. Срок: постоянно.

Вопрос № 4: О приведении в нормативное состояние остановочных пунктов на территории города Обнинска (по обращению начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску Бочинина К.Ю.).

Выступили:

Бочинин К.Ю.:

- О необходимости приведения в нормативное состояние 15 остановочных пунктов на территории города Обнинска.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о разработке плана-графика по приведению в нормативное состояние остановочных пунктов на территории города Обнинска.

МАУ «Благоустройство»:

- Разработать план-график выполнения  работ по приведению в нормативное состояние остановочных пунктов на территории города Обнинска на 2024 – 2030 г.г. и предоставить его в адрес Администрации города для утверждения. Срок: 30.03.2024

Вопрос № 5: Об установке дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» и нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.3 на ул. Курчатова в районе выезда с АЗС (по обращению начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску Бочинина К.Ю.).

Выступили:

Бочинин К.Ю.:

- О необходимости установки дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» и нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.3 на ул. Курчатова в районе выезда с АЗС с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об установке дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» и нанесении горизонтальной дорожной разметки 1.3 на ул. Курчатова в районе выезда с АЗС.

МАУ «Благоустройство»:

- Выполнить работы по установке дорожного знака 4.1.2 «Движение направо» и нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.3 на ул. Курчатова в районе выезда с АЗС. Срок: 2 квартал 2024.

- Внести изменения в проект организации дорожного движения. Срок: 2 квартал 2024.

Вопрос № 6: Об устранении недостатков в содержании пешеходного перехода (отсутствует стационарное искусственное освещение) в районе дома № 2 по ул. Лермонтова (по обращению начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску Бочинина К.Ю.).

Выступили:

Бочинин К.Ю.:

- Об устранении недостатков в содержании пешеходного перехода (отсутствует стационарное искусственное освещение) в районе дома № 2 по ул. Лермонтова.

Тюрин А.И.

- О запланированных работах по обустройству стационарного искусственного освещения по ул. Лермонтова в текущем году.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об обустройстве на пешеходном переходе стационарного искусственного освещения в районе дома № 2 по ул. Лермонтова.

МП «Горэлектросети»:

- Выполнить работы по обустройству на пешеходном переходе стационарного искусственного освещения в районе дома № 2 по ул. Лермонтова. Срок: 2-3 квартал 2024.

Вопрос № 7:  О принятии мер по ограничению стоянки транспортных средств по ул. Красных Зорь в районе пешеходного перехода и пересечения проезжих частей в районе ФОК НПО «Технология» (по  обращению жителей города).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- О поступившем обращении жителей города о принятии мер по ограничению стоянки транспортных средств по ул. Красных Зорь в районе пешеходного перехода и пересечения проезжих частей в районе ФОК НПО «Технология».

- О результатах проведения обследования указанной территории.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение  об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Красных Зорь в районе пешеходного перехода и пересечения проезжих частей в районе ФОК НПО «Технология».

МАУ «Благоустройство»:

- Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Красных Зорь в районе пешеходного перехода и пересечения проезжих частей в районе ФОК НПО «Технология». Срок:  2 квартал 2024.

- Внести изменения в проект организации дорожного движения на автомобильной дороге по ул. Цветкова. Срок: 2 квартал 2024.

Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации:

- Опубликовать информацию об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Красных Зорь в районе пешеходного перехода и пересечения проезжих частей в районе ФОК НПО «Технология». Срок: 2 квартал 2024.

Вопрос № 8: Об обустройстве парковочного места для инвалидов в соответствии с требованиями действующих нормативов в районе дома № 2А по ул. Калужская магазин «Роза» (по обращению жителя города Туникова А.В.).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- О поступившем обращении жителя города Туникова А.В. об обустройстве парковочного места для инвалидов в соответствии с требованиями действующих нормативов в районе дома № 2А по ул. Калужская магазин «Роза».

- О результатах проведения обследования указанной территории.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о проведении необходимых работ по обустройству парковочного места для инвалидов в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Кукецяк Д.Л.

- Подготовить ответ заявителю с разъяснением принятого комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения решения. Срок: 10.03.2023.

МАУ «Благоустройство»:

- Выполнить работы по обустройству парковочного места для инвалидов в соответствии с требованиями действующих нормативов.  Срок: 2 квартал 2024.

Вопрос № 9: О введении временных ограничении парковки транспортных средств по некоторым дням недели для осуществления уборки парковочных карманов по ул. Калужская (по обращению Администратора ТЦ «Рим» Шереметьевой Е.В.).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.

- О поступившем обращении Администратора ТЦ «Рим» Шереметьевой Е.В. о введении временных ограничении парковки транспортных средств по некоторым дням недели для осуществления уборки парковочных карманов по ул. Калужская.

- О результатах проведения обследования указанной территории.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о нецелесообразности введения временных ограничений на стоянку транспортных средств на парковках общего пользования по ул. Калужская.

Кукецяк Д.Л.:

- Подготовить ответ заявителю с разъяснением принятого комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения решения. Срок: 10.03.2024.

Вопрос № 10: О демонтаже пролета барьерного ограждения в районе заезда к дому № 68/2 по ул. Московская (по обращению жителя города Питириковой К.О.).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- О поступившем обращении жителя города Питириковой К.О. о демонтаже пролета барьерного ограждения в районе заезда к дому № 68/2 по ул. Московская.

- О результатах проведения обследования указанной территории.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о  демонтаже пролета барьерного ограждения в районе дома № 68/2 по ул. Московская.

Кукецяк Д.Л.:

- Подготовить ответ заявителю с разъяснением принятого решения Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. Срок: 10.03.2024.

МАУ «Благоустройство»:

- Провести демонтаж пролета барьерного ограждения в районе дома № 68/2 по ул. Московская. Срок: 2 квартал 2024.

Вопрос № 11: О перекрытии сквозного проезда в районе д. 44 по пр. Маркса (по обращению председателя совета дома Кулаковой Т.Б.).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- О поступившем обращении председателя совета дома Кулаковой Т.Б. о  перекрытии сквозного проезда в районе д. 44 по пр. Маркса.

- О разработанной МАУ «Благоустройство» схеме перекрытия внутридворового проезда между домом № 44 по пр. Маркса и домом № 31 по ул. Королева.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о согласовании схемы перекрытия внутридворового проезда между домом № 44 по пр. Маркса и домом № 31 по ул. Королева.

Кукецяк Д.Л.:

- Подготовить ответ заявителю с разъяснением принятого решения Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. Срок: 10.03.2024.

МАУ «Благоустройство»:

- Выполнить работы по подготовке проектно-сметной документации на  перекрытие  внутридворового проезда между домом № 44 по пр. Маркса и домом № 31 по ул. Королева. Срок: 15.04.2024.

- Предоставить в Администрацию города проектно-сметную документацию на перекрытие  внутридворового проезда между домом № 44 по пр. Маркса и домом № 31 по ул. Королева. Срок: 20.04.2024.

Вопрос № 12:  О перекрытии сквозного проезда в районе д. 43 по пр. Маркса (по обращению жителей дома № 11 ул. Гагарина).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- О поступающих обращениях жителей дома № 11 ул. Гагарина о перекрытии сквозного проезда в районе д. 43 по пр. Маркса.

- О результатах проведения  повторного обследования указанной территории.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о временном перекрытии сквозного проезда в районе д. 43 по пр. Маркса, до окончания строительства выездов (в районе д. 142 пр. Ленина и д. 150 пр. Ленина), предусмотренных документацией по планировке территории общественного центра города Обнинска (зоны 1), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 03.11.2020 №2268-п по результатам публичных слушаний, состоявшихся 22.10.2020 г.

Кукецяк Д.Л.

- Подготовить ответ заявителю с разъяснением принятого комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения решения. Срок: 10.04.2023.

МАУ «Благоустройство»:

- Выполнить работы по перекрытию сквозного проезда в районе д. 43 по пр. Маркса. Срок: 10.04.2024.

Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации:

- Опубликовать информацию о перекрытии сквозного проезда в районе д. 43 по пр. Маркса. Срок: 15.03.2024.

Вопрос № 13:  О принятии мер по недопущению парковки транспортных средств сотрудников НПП «Технология» с нарушением требований установленных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на обочинах по ул. Толстого затрудняющих движение автобусов МП «ОПАТП» (по обращению директора МП «ОПАТП» Тюленева Л.А.).

Выступили:

Кукецяк Д.Л.:

- О поступившем обращении директора МП «ОПАТП» Тюленева Л.А. о принятии мер по недопущению парковки транспортных средств сотрудников НПП «Технология» с нарушением требований установленных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на обочинах по ул. Толстого затрудняющих движение автобусов МП «ОПАТП».

- О результатах проведения  обследования указанной территории.

Решили:

Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о проведении совместной работы с представителями АО «ОНПП «Технология им. А.Г. Ромашина» по недопущению парковки транспортных средств сотрудников предприятия на обочинах по ул. Толстого затрудняющих движение автобусов МП «ОПАТП» и обустройства дополнительных парковочных мест вблизи предприятия.

Кукецяк Д.Л.

- Подготовить обращение в адрес директора АО «ОНПП «Технология им. А.Г. Ромашина» о проведении профилактической работы с сотрудниками АО «ОНПП «Технология им. А.Г. Ромашина» о соблюдении правил остановки и стоянки транспортных средств и рассмотрении вопроса по обустройству дополнительных парковочных мест для сотрудников АО «ОНПП «Технология им. А.Г. Ромашина» вблизи предприятия. Срок: 10.03.2023.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства,

заместитель председателя комиссии по БДД                                                            И.В. Раудуве

Секретарь комиссии

по безопасности дорожного движения                                                                      Д.Л. Кукецяк