ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск»

«Благоустройство города Обнинска»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Благоустройство города Обнинска»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относитель ное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |
| 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс. кв. м | 160,0 | 172,4 | 12,4 | 7,75 | площадь уборки исчислена по результатам проведенных кадастровых работ |
| 2. Количество проведенных субботников | шт. | 250 | 520 | 270 | 108 | Вовлечение большего количества организаций и жителей ТОСов |
| 3.Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  |
| 4. Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов | га | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 |  |
| 5. Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | шт. | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 6. Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО "Город Обнинск" | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 7. Количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % | 98,0 | 98,8 | 0,8 | 0,82 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников, установка новых. Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством и передачей на баланс города вновь построенных объектов |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % | 98,0 | 98,9 | 0,9 | 0,92 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние вновь установленных, в том числе неисправных светильников |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год | 150 | 573 | 423 | 282 | Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 5. Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов | ед. в год | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6. Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м | 629148 | 629148 | 0 | 0 |  |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. | 45 | 45 | 0 | 0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год | 45 | 45 | 0 | 0 |  |
| 5. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города) | кв. м | 10 000 | 5835,1 | - 4164,9 | - 41,649 | При внесении данного индикатора в программу, фактические площади, запланированные к благоустройству известны не были (значение индикатора было предложено инициатором внесения изменений в программу – Управлением экономики и инновационного развития Администрации города), площадь территории была уточнена, после подготовки проектно-сметной документации |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1988 по 1990 годы, перевод архива на электронные носители | период год % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 3. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |  |
| 4. Количество обслуживаемых площадок | ед. | 19 | 19 | 0 | 0 |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

В 2022 году направлено значительное количество средств из средств местного бюджета на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы, что обеспечило завершить значительный объем работ.

Также, в 2022 в рамках подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» МАУ «Городской парк» были переданы скейт-парк и памп-трек на пр. Ленина,  парк «Усадьба Белкино», «Экоцентр» на ул. Комарова, что позволило  вывести данную подпрограмму на качественно новый уровень. Кроме того, участником данной подпрограммы - МКУ «Городское строительство» было реализовано мероприятие "Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города", включенное в Стратегию социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации и способствующее развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации.

Итоги реализации Программы

- По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»  по итогам реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Общая площадь территории города, подлежащая содержанию и уборке - 172 400 кв.м (площадь уборки исчислена по результатам проведенных кадастровых работ).

Содержание и ремонт скверов, парков, бульваров обеспечивают их сохранность, поддерживают в соответствии с нормативными требованиями и обеспечивают безопасное движение пешеходов в любое время года.

Благоустройством городских территорий за счет средств местного бюджета в  2022 году занимается муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство».

Количество задействованной уборочной техники для зимнего содержания городских территорий: основная техника - 56 единиц: машины с пескоразбрасывающим оборудованием - 17 ед., тракторы с плужно-щеточным оборудованием - 13 ед., самосвалы- 9 ед., фронтальные погрузчики -8 ед., автогрейдеры -2 ед., «Сити Рейнджер» -1 ед., УКМ -1 ед.;   МК- 2 ед.; лаповый снегопогрузчик; вспомогательная техника - 5 единиц: автобусы – 3 ед., микроавтобусы для доставки рабочих и инвентаря – 2 ед. Привлеченная техника сторонних организаций (по договорам) – 10 единиц: экскаваторы погрузчики – 2 ед., самосвалы – 6 ед., тракторы – 2 ед.

В перечень обслуживаемых объектов, подлежащих регулярной уборке, входят:  бульвар на ул. Жолио-Кюри;  бульвар на ул. Лейпунского;  бульвар на ул. Победы (ул. Красных Зорь - стадион);  сквер им. Кудрявцевой (пл. им. Бондаренко);  аллея на ул. Жукова;  «Окриджский бульвар»;  «парк Победы»;  сквер им. А.Ф. Наумова;  сквер по ул. Мира;  фонтанный комплекс на ул. Победы;  детские игровые площадки;  подземный переход на ж/д  станции «Обнинское»;  сквер по ул. Курчатова, дом № 13;  бульвар Антоненко.

Кроме того, службой благоустройства предприятия ежедневно обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 18 единиц, в том числе: братская могила в д. Белкино; памятник Курчатову; скульптурная композиция у салона бракосочетания; памятный знак в честь основания города по ул. Лейпунского; памятный знак освободителям земли Обнинской по ул. Победы; памятный знак погибшим в годы войны, выходцам из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино по ул. Мира; памятник бронзовый бюст Ф. Жолио-Кюри; памятник первопроходцам атомного подводного флота по ул. Победы; стелла "Обнинск" на северном въезде в город; скульптурная композиция «Кот ученый»; памятник первопроходцам атомной энергетики на  пл. Треугольной; территория в районе памятника воинам-афганцам; территория в районе памятника МиГ- 29; композиция «Журавли»; памятник генералу Наумову; памятник адмиралу Осипенко; памятник Петру и Февронье.

Также, МП «Коммунальное хозяйство» в 2022 году производилась  уборка мусора из урн в количестве  1267 штук, из них в скверах города  273 штуки, в том числе ежедневно обслуживаются 487 штук.

Количество обслуживаемого детского игрового оборудования по адресам: пр.  Ленина, дома 222-230; ул. Гагарина, дома 40-44; ул. Энгельса, дом 24; пр-т Маркса  дом 90 – ул. Энгельса дом 30; ул. Энгельса, дом 16; ул. Энгельса, дом 18; ул. Калужская, дома 1 – 3; Пионерский пр., дом 31; пр-т Маркса, дома 102-106; пр-т Маркса, дом 104 – ул. Калужская, дом 9; ул. Калужская, дом 13-15; ул. Энгельса, дома 6 – 8; ул. Калужская, дом 10; ул. Калужская, дом 10; ул. Энгельса, дом 2; ул. Глинки, дома 6 – 12; ул. Королева, дом 1; ул. Курчатова, дом 1; ул. Курчатова, дом 26; ул. Курчатова, дом 27; п. Обнинское – Садовый пер. и одного тренажерного комплекса на п. Мирный в 2022 году составило 20 единиц.

Также, в летний период осуществляется обслуживание фонтанных комплексов расположенных на ул. Лейпунского, ул. Победы, в ЖК "Циолковский" (Городской искусственный водоем), а всего в количестве 3 единицы. Также, обслуживаются  искусственные  сооружения по ул. Кутузова, подвесной мост на ОНПП «Технология», подземный пешеходный переход на привокзальной площади, автомобильный путепровод на ул. Северной.

В 2022 году ликвидировано 34 несанкционированных навала мусора в объеме 341 куб. м.

Также, в 2022 году службой зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» были реализованы мероприятия по озеленению территорий города, реконструкции и восстановлению зеленых насаждений.

В 2022 году  произведена вырубка 1051 дерева, из них 760 шт. по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска и 291 шт. упавших и сломанных деревьев при неблагоприятных погодных условиях. Выполнены работы по обрезке веток деревьев и кустарников нависающих над тротуарами, проезжей частью дорог и дорожными знаками - 46329 п.м. Провели работы по формированию крон 51 шт. деревьев по улицам города. За 2022 год методом фрезерования удалено 80 шт. пней после вырубки аварийно-опасных деревьев. Площадь расчищенных лесопарковых зон города составила 7 га. Велись работы по сбору и вывозу упавших веток деревьев с газонов общей площадью - 53944 п.м. За истекший период 2022 года проведены работы по стрижке кустарника -12368,5 м.п., по улицам города. Провели полную обрезку кустарника (древесных растений) с оставлением пеньков 10-15 см для стимуляции роста порослевых побегов - 235 м.п.. После проведенных работ с городских территорий вывезено 2138,2 м3 древесных отходов и 526,4 м3 передроблено в щепу измельчителем веток на территории службы зеленого хозяйства для дальнейшей утилизации.

Для украшения городских улиц живыми цветами проводилась заготовка земляной смеси, посев, пикировка, выращивание и посадка 90000 штук цветочной рассады. Проведена осенняя посадка тюльпанов на общей площади 572 м2 на: пр-те Ленина 97, ул. Жолио-Кюри (памятник), у памятника Осипенко, у здания Администрации города, на пл. Преображения, на разворотном кольце пр-т Маркса – пр-т Ленина, на ул. Мира у стелы, у памятника воинам-афганцам, на ул. Победы у фонтана.

Также, согласно ландшафтных проектов озеленения разворотных колец по адресу ул. Железнодорожная - Южный въезд в город,   ул. Гагарина - ул. Белкинская, ул. Белкинская - ул. Борисоглебская,   пр-т Маркса - ул. Белкинская -ул. Энгельса были проведены работы по планировке и выравниванию грунта. Вывезено 198 м3 земли, завезено и выравнено вручную 77 м3 земли и 16 м3 торфа на общей площади 2450 м2. Проведены работы по разработке клумб вручную на общей площади 586 м2, вспашке, выравниванию и посадке 1942 шт. многолетних цветов и 1033 шт. кустарников и 213 шт. хвойных растений.

Для поддержания внешнего облика городских территорий в весенне-летний период производилось скашивание газонов по следующим адресам: пр-т Ленина (от Треугольной площади, включая новый р-н «Заовражье»), пл. Преображения (разворотный круг), возле стелы по ул. Мира, на пл. Треугольной, в сквере Наумова, на ул. Победы у фонтана, на ул. Жукова. За отчетный период общий объем покоса травы составил 733 539,5 м2.

В 2022 году в благоустройстве территорий активное участие принимали жители города и сотрудники городских предприятий в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий. Основные мероприятия, проводимые в ходе данной акции, заключались в санитарной очистке городских территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, высадке деревьев и кустарников, проведении рейдов по соблюдению законодательства. Во время проведения месячника по благоустройству и санитарной уборке города в 2022 году, было проведено 520 субботников, в которых приняло участие около 3000 человек,  вывезено  5600 куб. м. мусора.

Также приняли участие все школы и детские сады города, управляющие организации, ТОСы города, коммерческие организации  и жители города.

- По подпрограмме «Содержание и развитие наружного освещения территории

города Обнинска» по итогам  реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Содержание и обслуживание сетей городского уличного освещения осуществляет муниципальное предприятие «Горэлектросети».

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»  выполнялись работы направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей города Обнинска и повышение уровня освещенности улиц города, а также работы по строительству и реконструкции электрических сетей.

В рамках реализации муниципальной программы "Благоустройство города Обнинска " в 2022 году были выполнены следующие работы:

- строительство наружного освещения стоянки на реке Протва, где было установлено 8 железобетонных опор СВ-95-3с, 1 опора СВ-110-3,5, 11 светильников Галад Победа 80 Вт, смонтировано  175 метров провода СИП4 4х35 мм2. Стоимость проектно-изыскательских работ составила  50 000 рублей.  Стоимость строительно-монтажных работ составила  450 458,28 рублей;

- строительство наружного освещения дворов в районе домов №№ 112,114 по пр-ту Ленина, и подходам к школам № 6 и № 7, где было установлено 9 опор СВ-95-2,5, 18 торшерных стоек ОГК-4гц, проложено 337 метров кабеля АПвБбШп-1 4х25 мм2, смонтировано 221 м провода СИП4 4х25 мм2, установлено 11 светильников Галад Победа 60Вт, 18 светильников ДТУ-0,5-40 (40 Вт). Стоимость проектно-изыскательских работ составила – 92 500 рублей. Стоимость строительно-монтажных работ составила –  2 081 405,65 рублей;

- строительство наружного освещения ул. Борисоглебская на участке от дома № 31 по  ул. Борисоглебской, 31 до здания церкви стр.70 по ул. Борисоглебской.  Установлено 14 ж/б опор СВ-110-3,5, 22 светильника Галад Победа 100 Вт, смонтировано 400 метров провода СИП4 4х25 мм2. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 57 000 рублей. Стоимость строительно-монтажных работ составила 898 891,32 рубля;

- реконструкция наружного освещения тротуара по ул. Циолковского на участке от ул. Матросова до магазина «Магнит», где было установлено  8 светильников Галад Победа 100 Вт, 6 светильников Галад Победа 60 Вт. Стоимость проектно-изыскательских работ по техническому заданию. Стоимость строительно-монтажных работ составила   –   200 000 рублей;

- строительство наружного освещения внутриквартального проезда в районе домов №№ 6, 6а по ул. Ляшенко. Финансирование осуществлялось за счет средств муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска», в рамках деятельности ТОС. Было установлено 5 ж/б опор СКЦ 9-2,5, 9 светильников Галад Победа 60Вт, смонтировано  495 метров провода СИП4 4х25 мм2. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 57 000 рублей. Стоимость строительно-монтажных работ составила  495 956,11 рублей;

- строительство наружного освещения внутриквартального проезда в районе домов №№ 9 и 11 по ул. Шацкого. Финансирование осуществлялось за счет средств муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска», в рамках деятельности ТОС. Было установлено 7 ж/б опор СКЦ 9-2,5, 9 светильников Галад Победа 60 Вт, смонтировано 251 м провода СИП4 4х25 мм2.

7.) реконструкция наружного освещения дворовых проездов вдоль дома № 41 по ул. Белкинской, домов №№ 44, 46 по ул. Гагарина. Финансирование осуществлялось за счет средств муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска», в рамках деятельности ТОС. Установлено 8 торшеров ОГК-4ц, 8 светильников ДТУ-05, проложено 182 метра кабеля АПвБбШв 4х25 мм2. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 47 000 рублей. Стоимость строительно-монтажных работ составила  685 598,64  рублей;

8.) устройство наружного освещения в соответствии с Положением о добровольном участии собственников помещений в многоквартирных жилых домах в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного освещения внутридворовых проездов на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденном Постановлением Администрации города № 447-п от 28.03.2016 года по следующим адресам: пр. Маркса, дом 44, общая стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ  составила 83 000 рублей. Было установлено 2 светодиодных светильника Галад Победа 60 Вт.

9.) устройство архитектурной подсветки фасада здания в городе Обнинск по адресу пр-т Ленина, дом № 11/6. Было установлено 47 светодиодных светильников на фасаде дома.  Стоимость строительно-монтажных работ составила 580 000 рублей.

Всего на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в 2022 году МП «Горэлектросети» выделено и израсходовано после проведения конкурсных процедур 6 395 271,09 рублей.

Кроме того, в рамках реализации программы МП «Горэлектросети» по строительству и реконструкции электрических сетей и электрооборудования в 2022 году были выполнены следующие работы:

- устройство системы телемеханики на 20 РП города Обнинска;

- реконструкция системы учета потребляемой электроэнергии в ТП-1К;

- реконструкция электроснабжения потребителей от ТП-5К;

- реконструкция электроснабжения деревни Белкино от ТП-522 на участке от дома № 29 до опоры № 17 в районе дома № 21;

- технологическое присоединение заявителей.

Также силами МП «Горэлектросети» в 2022 году производен текущий и капитальный ремонт кабельных сетей, трансформаторных подстанций и сетей наружного освещения. Была  произведена замена 9  опор и 281 светильников наружного освещения (в том числе установлено 28 новых), смонтировано 1260 м провода СИП. Произведен капитальный ремонт 28 ТП и РП, 37 МВ, 14 выключателей АВМ, 0,428 км ВЛ и КЛ (в том числе ВН – 0,346 км, НН – 0,082км), установлено 70 шт. в/в муфт, 12 шт. н/в муфт, 8 шт. концевых в/в муфт.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 98,8%:

- на магистральных улицах – 2306 (в рабочем состоянии 98,7%);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 2444 (в рабочем состоянии 99,0%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 98,9%. Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 2420 штук.

За год установлено 98 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения (в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством), кроме того, на баланс города были переданы вновь построенные объекты, на которых имелось 475 энергосберегающих светильников. Таким образом, доля энергосберегающих светильников составляет 100 %. В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последний год количество светильников в г. Обнинске увеличилось с 6597 светильника до 7170.

- По подпрограмме «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» по итогам  реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Общая площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в отчетном году составляет 629 148 кв. м.

На территории парка оказывается 45 видов услуг.

Одним из участников подпрограммы является МАУ «Городской парк», за которым на праве  оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования закреплены парки, скверы, спортивные и детские площадки, мемориальный комплекс и т.д. Основным видом деятельности МАУ «Городской парк» является деятельность по благоустройству ландшафта.

В 2022 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка  по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади и детской площадки  по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса в районе ТРК «Триумф Плаза», «Парка Победы» на пр. Маркса, территории мемориального комплекса «Вечный огонь», территории Гурьяновского леса.  Также, в 2022 году за учреждением закреплены скейт-парк и памп-трек на пр. Ленина,  парк «Усадьба Белкино», «Экоцентр» на ул. Комарова.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 75 тыс. чел.  За 2022 год проведено 45 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

Основным местом для детского, семейного отдыха в городе является городской парк на пр. Ленина. На территории городского парка круглогодично на бесплатной основе проводится порядка 75-ти мероприятий для всех возрастов и категорий граждан. В рамках мероприятий по благоустройству и расширению  парковых зон и скверов на территории городского парка организована и действует «Лесная школа», получившая Диплом победителя международного XX смотра-конкурса «Хрустальное колесо» для предприятий и специалистов индустрии развлечений и отдыха, парковой и смежных отраслей в номинации «Оригинально-познавательный проект», функционирует детский автогородок. На территории городского парка продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «эко-бокс», а также сбор макулатуры. Работает аттракционный городок. Оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, продаже мороженого, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков.  Проходят оздоровительные занятия по северной ходьбе, регулярные тренировки по городошному спорту, в теплое время года проходят занятия по игре в бадминтон, настольный теннис. В течение всего календарного года, проводятся мероприятия для всех возрастов населения жителей и гостей города Обнинска. В зимний период работает каток с возможностью проката коньков, организована теплая раздевалка. В городском парке регулярно проводятся общегородские и спортивные мероприятия, детские праздники, литературно-музыкальные и танцевальные вечера. В теплое время года в парке проводятся утренние зарядки (дыхательная гимнастика, йога, базовая аэробика, мастер-классы по различным танцевальным направлениям), организованы еженедельные вечера поэзии.

В связи с передачей в собственность города парка «Усадьба Белкино» был выполнен ряд мероприятий по благоустройству территории парка, а именно: закуплены шезлонги, произведена чистка прудов, выполнены работы по ремонту и покраске скамеек.

МАУ «Городской парк» на регулярной основе проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, осуществляется контроль за состоянием детских площадок и малых архитектурных форм.  С целью сохранения существующего лесного фонда на территории Гурьяновского леса было проведено лесопатологическое обследование, разработан проект освоения леса.

Помещение вновь открытого «Экоцентра» было оборудовано необходимым инвентарем.

Осуществляется охрана объектов: Городской парк, мемориал «Вечный огонь», объекты недвижимости по ул. Пирогова, дом 5.

Также, в 2022 в рамках подпрограммы участником муниципальной программы МКУ «Городское строительство» было реализовано мероприятие "Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города", включенное в Стратегию социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации. В результате реализации данного мероприятия подрядчиком были выполнены работы по устройству сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжение – перенос участка кабельной линии из зоны строительства, закуплены опоры освещения, выполнены земляные работы, устройство бетонного основания дорожек и площади на площади 5296 кв.м, а также устройство основания под детские (спортивные) площадки на площади 539,1 кв.м, а всего площадь благоустройства  составила 5835,1 кв.м.

Источником финансирования данного мероприятия является субсидия на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации из федерального, областного и местного бюджетов.»

- По подпрограмме «Организация похоронного дела» по итогам  реализации мероприятий достигнуты следующие результаты.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1988-1990 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

Площадь содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ 44 га.  В рамках благоустройства проведены мероприятия по поставке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Выполнены работы по благоустройству территории по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО сельское поселение деревня «Верховье».

Количество обслуживаемых площадок составило 19 единиц на обустроенных асфальтированных площадках на трех городских муниципальных кладбищах в связи с обустройством дополнительной площадки на Передольском кладбище.

- Данные об использовании средств федерального, областного и местного

бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 282 517,6 | 253 055, 4 | 89,57 |
| Федеральный бюджет | 25 993,9 | 25 993,9 | 100 |
| Областной бюджет | 12 232,4 | 12 232,4 | 100 |
| Итого: | 320 743,9 | 291 281, 7 | 90,81 |

3.2. Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  | 84852,8 | 82996,9 | 97,81 |  |  |  |  | 84852,8 | 82996,9 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 39660,3 | 39660,3 | 100,00 |  |  |  |  | 39660,3 | 39660,3 |  |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 37842,5 | 37842,5 | 100,00 |  |  |  |  | 37842,5 | 37842,5 |  |
|  | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 7350,0 | 5495,1 | 74,76 |  |  |  |  | 7350,0 | 5495,1 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Подпрограмма 3 Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска |  | 59294,7 | 58395,3 | 98,48 |  |  |  |  | 59294,7 | 58395,3 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 52000 | 52000 | 100,00 |  |  |  |  | 52000 | 52000 |  |
|  | Мероприятие 2 Развитие наружного освещения территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 7294,7 | 6395,3 | 87,67 |  |  |  |  | 7294,7 | 6395,3 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  | 104461,8 | 81816,1 | 78,32 | 25993,9 | 25993,9 | 12232,4 | 12232,4 | 66235,5 | 43589,8 | Экономия по результатам конкурсных процедур, по контракту № 15-74/22 от 05.10.2022 в связи с погодными условиями часть работ перенесена весну 2023 года (срок окончания работ по контракту 22.05.2023) |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Городской парк», МКУ «Городское строительство» | 39583,0 | 39576,7 | 99,98 |  |  |  |  | 39583,0 | 39576,7 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МАУ «Городской парк» | 2000 | 2000 | 100,00 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 62878,8 | 40239,4 | 64,00 | 25993,9 | 25993,9 | 12232,4 | 12232,4 | 24652,5 | 2013,1 | По контракту № 15-74/22 от 05.10.2022 в связи с погодными условиями часть работ перенесена весну 2023 года (срок окончания работ по контракту 22.05.2023) |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела |  | 72134,6 | 68073,4 | 94,37 |  |  |  |  | 72134,6 | 68073,4 | Экономия по результатам конкурсных процедур, экономия при исполнении контрактов на поставку воды и вывоз мусора |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска, МКУ «БРУ» | 69534,6 | 65576,2 | 94,31 |  |  |  |  | 69534,6 | 65576,2 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска, МКУ «БРУ» | 2600 | 2497,2 | 96,05 |  |  |  |  | 2600 | 2497,2 | Экономия при исполнении контрактов на поставку воды и вывоз мусора |
|  | ИТОГО по программе: |  | 320743,9 | 291281,7 | 90,81 | 25993,9 | 25993,9 | 12232,4 | 12232,4 | 282517,6 | 253055,4 |  |

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» национальные проекты не реализуются.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», по контракту № 15-74/22 от 05.10.2022 заключенному в целях исполнения мероприятия «Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города» Подпрограммы  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» в связи с погодными условиями часть работ перенесена весну 2023 года (срок окончания работ по контракту 22.05.2023).

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования

«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

6.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 25.03.2022 № 577-п                    «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014              № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»  объемы финансирования программы были приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 01-22) и в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 02-22),  также в связи с существенным приростом городских территорий (автомобильных дорог, благоустроенных парковых зон и т.д.) были внесены изменения в раздел 6 Программы «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы".

6.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 07.04.2022 № 678-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014              № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», были внесены следующие изменения: в паспорте программы пункт 9 "Объемы финансирования муниципальной программы" изложен в новой редакции в соответствие с росписью расходов бюджета;  в подпрограмму "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" был добавлен участник программы МКУ "Городское строительство",  объемы финансирования данной подпрограммы также были изложены в новой редакции, характеристика сферы реализации подпрограммы дополнена описанием целей нового мероприятия "Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города", определены источники его финансирования.

6.3. Постановлением Администрации города Обнинска от 14.09.2022 № 1986-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014              № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» изменению подверглись целевые индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты программы, перечень участников программы.

6.4. Постановлением Администрации города Обнинска от 19.12.2022 № 2909-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014              № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», в целях приведения ее в соответствие с современными реалиями, актуализации целей и задач муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» (далее – Программа) в части развития наружного освещения города, изменению были подвергнуты паспорт Программы, раздел  1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной  Программы», подразделы, касающиеся развития наружного освещения территории города Обнинска. В программу были добавлены новые мероприятия, связанные с развитием  наружного освещения, а именно: по организации архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий; по организации светильников на фасадах многоквартирных жилых домов. Также, были добавлены индикаторы, позволяющие оценить результативность данных мероприятий. Внесение изменений в Программу позволило выполнять мероприятия по организации архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов и зданий.

6.5. Постановлением Администрации города Обнинска «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 15.03.2023 № 539-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования программы приведены в соответствие с   решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 27.12.2022), и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022  № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Изменению также подверглись разделы программы, касающиеся общей характеристики сферы реализации муниципальной программы, характеристики сферы реализации подпрограмм, а также механизм реализации подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска». Кроме того, подпрограмма «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» была дополнена новым мероприятием «Создание инженерной и инновационной инфраструктуры в Зоне 2 общественного центра города», характеристика сферы реализации подпрограммы дополнена описанием целей нового мероприятия, определены источники его финансирования.

- Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Город «Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» за 2022 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» | 0,265 | х | тыс. руб. | 84852,8 | 82996,9 | х | х |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке земель от мусора | 0,467 | х | тыс. руб. | 39660,3 | 39660,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 0,8 | тыс. м. кв. | 160,0 | 172,4 | 1,078 | х |
|  | Индикатор 2.Количество проведенных субботников | х | 0,2 | шт. | 250 | 520 | 2,080 | х |
|  | К1=1,078*0,8+0,2*2,080 = 0,862+0,416=1,278 > 1, т.е. К1=1,000 |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0,446 | х | тыс. руб. | 37842,5 | 37842,5 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год | 90000 | 90000 | 1,000 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов | х | 0,5 | га | 7,0 | 7,0 | 1,000 | х |  |  |
|  | К2 = 0,5*1,0+0,5*1,0=1, т.е. К2 = 1,000 |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,087 | х | тыс. руб. | 7350,0 | 5494,1 | х | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 0,6 | шт. в год | 77,0 | 77,0 | 1,000 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО «Город Обнинск» | х | 0,2 | шт. в год | 10,0 | 10,0 | 1,000 | х |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства | х | 0,2 | шт. в год | 3,0 | 3,0 | 1,000 | х |  |  |
|  | К3 = 1,0*0,6+1,0*0,2+1,0*0,2=1, .е. К3 = 1,000 |  |  | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 | И1= 0,467*1,000+0,446*1,000+0,087*1,000=1,000 | 1,000 |  |  |  | 1,00 |

7.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

«Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска» | 0,185 | х | тыс. руб. | 59294,7 | 58395,3 | х |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,877 | х | тыс. руб. | 52000,0 | 52000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % | 98,0 | 98,8 | 1,008 | х |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % | 98,0 | 98,9 | 1,009 | х |
|  | К1= 0,6*1,008+0,4*1,009=0,605+0,404=1,009>1, т. е. К1=1,000 |
| 3.2 | Развитие наружного освещения территории города Обнинска | 0,123 | х | тыс. руб. | 7294,7 | 6395,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,4 | шт. в год | 150 | 573 | 3,820 | х |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | х | 0,4 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3. Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов | х | 0,1 | ед. в год | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 4. Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах | х | 0,1 | ед. в год | 0 | 0 | 1,000 | х |
|  | К2= 0,4*3,82+0,4*1,0+0,1*1,0+0,1*1,0=1,528+0,4+0,1+0,1=2,128>1, т.е. К2=1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 = 0,877*1,0+0,123*1,0=1,000 | 1,000 |

7.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4

«Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» | 0,326 | х | тыс. руб. | 104461,8 | 81816,1 | х |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,379 | х | тыс. руб. | 39583,0 | 39576,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м. кв. | 629148,0 | 629148,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. | 45 | 45 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел. в год | 75000 | 75000 | 1,000 | х |
|  | К1= 0,4*1,0+0,3*1,0+0,3*1,00=1, т.е. К1=1,000 |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,019 | х | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1 | ед. в год | 45 | 45 | 1,000 | х |
|  | К2=1*1,0=1, т.е. К2=1,000 |
| 4.3. | Благоустройство общественной территории в зоне 2 общественного центра города | 0,602 | х | тыс. руб. | 62878,8 | 40239,4 | х | 0,584 |
|  | Индикатор 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города) | х | 1 | кв. м | 10 000 | 5835,1 | 0,584 |  |
|  | К3=1*1,0=1, т.е. К2=1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И 4 = 0,379*1,0+0,019*1,0+0,602*0,584= 0,750 | 0,750 |

7.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

«Организация похоронного дела»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» | 0,225 | х | тыс. руб. | 72134,6 | 68073,4 |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,964 | х | тыс. руб. | 69534,6 | 65576,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1988 по 1990 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |
|  | К1= 0,6*1,00+0,4*1,00= 1, т.е. К1=1,000 |
| 5.2 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,036 | х | тыс. руб. | 2600,0 | 2497,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га | 44 | 44 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. | 19 | 19 | 1,000 | х |
|  | К2 = 0,7*1,00+0,3*1,00=1, т.е. К2=1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,964*1,0+0,036*1,0 =1,000 | 1,000 |

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес подпрограммы | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования «Город «Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» | Х | Х | тыс. руб. | 320 743,9 | 291 281, 7 | Х | Х |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» | 0,265 | Х | тыс. руб. | 84852,8 | Х | Х | 1,000 |
| 1.2 | Подпрограмма 3 «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска» | 0,185 | Х | тыс. руб. | 59294,7 | Х | Х | 1,000 |
| 1.3 | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» | 0,325 | Х | тыс. руб. | 104461,8 | Х | Х | 0,750 |
| 1.4 | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» | 0,225 | Х | тыс. руб. | 72134,6 | Х | Х | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И= 0,265*1,000+0,185*1,000+0,325*0,750+0,325*1,000=0,919 | И=0,919 |

Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства										                  А.Ю. Беликов

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                                                                                                                 И.В. Раудуве

исп. Гринько О.С.

тел.(48439)5-84-34