Приложение

к постановлению администрации

города Обнинска

от 24.12.2025 № 3109-п

«Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

## от 16.12.2024 г. № 3724-п

(в редакции постановления администрации города Обнинска

от 24.12.2025 № 3109-п)

Муниципальная программа города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2025

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

(далее – муниципальная программа, Программа)

| 1 | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства администрации города Обнинска |
| 3 | Исполнитель муниципальной программы | Организационно-технический отдел Управления городского хозяйства администрации города Обнинска |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 5 | Участники муниципальной программы | Муниципальное автономное учреждение «Коммунальное управление» (далее – МАУ «Коммунальное управление»); другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации и организации топливно-энергетического комплекса (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ) |
| 6 | Период реализации | 2025-2030 годы |
| 7 | Цели муниципальной программы | Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением, перевод жилищно-коммунального хозяйства города Обнинска на энергосберегающий путь развития |
| 8 | Задачи муниципальной программы | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 9 | Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 10 | Направления | Процессная часть 1. Обеспечение деятельности по организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 11 | Показатели направлений | Процессная часть: - Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9; - Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9; - Объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9; - Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде; - Количество разработанных сводных топливно-энергетических балансов |
| 12 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 1 585,5 тыс. руб., в том числе: - по годам: 2025 год – 740,5 тыс. руб.; 2026 год – 175,0 тыс. руб.; 2027 год – 165,0 тыс. руб.; 2028 год – 155,0 тыс. руб.; 2029 год – 175,0 тыс. руб.; 2030 год – 175,0 тыс. руб. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства РФ                     от 01.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также в соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О водоснабжении и водоотведении».

Настоящая муниципальная программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, то есть достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развитии техники и технологий. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа. Существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы городского округа и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы городского округа города Обнинска.

Город Обнинск является одним из наиболее динамично развивающихся городских округов, расположенных на территории Калужской области Российской Федерации.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города Обнинска. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов бюджета на энергообеспечение зданий учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города Обнинска  и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета.

Повышение энергоэффективности имеет важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение к инженерным сетям и в потребности оснащения инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.

Инвестиционная привлекательность горда Обнинска снижается, если в нем имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним запредельно высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики города и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы города Обнинска.

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Характеристика

муниципальной программы города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа, всего местный бюджет | тыс.руб. |  | 740,5 | 175,0 | 165,0 | 155,0 | 175,0 | 175,0 | 1 585,5 | 2030 |
| Цель Программы Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением, перевод жилищно-коммунального хозяйства города Обнинска на энергосберегающий путь развития местный бюджет | тыс.руб. |  | 740,5 | 175,0 | 165,0 | 155,0 | 175,0 | 175,0 | 1 585,5 | 2030 |
| Показатель 1 Цели Программы Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2030 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ, всего местный бюджет | тыс.руб. |  | 740,5 | 175,0 | 165,0 | 155,0 | 175,0 | 175,0 | 1 585,5 | 2030 |
| Направление 1 (Комплекс процессных мероприятий 1) Обеспечение деятельности по организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности местный бюджет | тыс.руб. |  | 740,5 | 175,0 | 165,0 | 155,0 | 175,0 | 175,0 | 1 585,5 | 2030 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Характеристика

показателей эффективности реализации муниципальной программы города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель) | Формула (методика) расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя | Характеристика планируемой динамики показателя (рост, стабильность, убывание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Цели Программы Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах | ед. | Накопительный | Определяется как общее количество проведенных мероприятий в МКД | МАУ «Коммунальное управление»», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации и организации топливно-энергетического комплекса | Стабильность |
| Показатели направлений муниципальной программы (процессная часть) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | ед. | Накопительный | Определяется как общее количество проведенных мероприятий в многоквартирных малоэтажных домах | МАУ «Коммунальное управление», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации и организации топливно-энергетического комплекса | Стабильность |
| 3 | Показатель 2 Направления 1 Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | тыс.кВт | Накопительный | Определяется как фактическая экономия расхода электроэнергии | МАУ «Коммунальное управление», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации и организации топливно-энергетического комплекса | Стабильность |
| 4 | Показатель 3 Направления 1 Объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | тыс.кВт | Накопительный | Определяется как фактический объем снижения потерь электрической энергии | МАУ «Коммунальное управление», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации и организации топливно-энергетического комплекса | Стабильность |
| 5 | Показатель 4 Направления 1 Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | Накопительный | Определяется как общее количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | МАУ «Коммунальное управление», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации и организации топливно-энергетического комплекса | Стабильность |
| 6 | Показатель 5 Направления 1 Количество разработанных сводных топливно-энергетических балансов | шт. | Накопительный | Определяется как фактическое количество разработанных ТЭБ |  | Стабильность |

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Детализированный перечень

мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2025 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего | тыс.руб. |  |  | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| Цель Программы Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением, перевод жилищно-коммунального хозяйства города Обнинска на энергосберегающий путь развития | тыс.руб. |  |  | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| Показатель 1 Цели Программы Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 1 | 5 |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | тыс.руб. |  |  | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| Направление 1 Обеспечение деятельности по организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс.руб. |  |  | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 740,5 |
| Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | ед. | 0,3 | 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 1 Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | тыс.кВт | 0,2 | 0,8 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 1 Объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 3 и не более 9 | тыс.кВт | 0,1 | 0,8 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Направления 1 Количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 0,3 | 30 |  |  |  |  |
| Показатель 5 Направления 1 Количество разработанных сводных топливно-энергетических балансов | шт. | 0,1 | 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 1 Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | тыс.руб. |  |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2 Направления 1 Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | тыс.руб. |  |  | 535,5 | 0,0 | 0,0 | 535,5 |
| Мероприятие 3 Направления 1 Разработка сводного топливно-энергетического баланса | тыс.руб. |  |  | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |

».